Приложение к Решению Совета

Асиновского городского поселения

от 23.07.2009 №_____

Перечень объектов для проведения капитального ремонта и строительства объектов ЖКХ  г. Асино в 2009 г.

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость (руб.) | Способ размещения заказа | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «МПМК» | 1551364 | Аукцион | 06.09.2009 |
| 2 | Котельная «Дружба» (Обмуровочные работы) | 383778 | Запрос Котировок | 20.07.2009 |
| 3 | Котельная «Дружба» (ремонт оборудования) |  |  |  |
| 4 | Котельная «Гора» (Обмуровочные работы) | 2329993 | Аукцион | 06.07.2009 |
| 5 | Котельная «Гора» (Ремонт котлов) |  |  |  |
| 6 | Котельная «ул. Тельмана» | 337754 | Запрос Котировок | 23.08.2009 |
| 7 | Котельная «Школа № 2» | 203314 | Аукцион | 06.09.2009 |
| 8 | Теплотрасса от МЖД № 12 по ул. Транспортная до ул. Центральная | 3497226 | Аукцион | 06.09.2009 |
| 9 | Теплотрасса от МЖД № 7 до МЖД № 5 по ул. Боровая | 394787 | Запрос Котировок | 11.08.2009 |
| 10 | Теплотрасса к МЖД № 1,3,5 по ул. Центральная | 288601 | Аукцион |  |
| 11 | Теплотрасса от ул. Центральная до ул. Дзержинского | 769775 | Аукцион |  |
| 12 | Трубопровод горячего водоснабжения по ул. им. Олега Кошевого от ТК 18 до ТК 19 | 588446 | Аукцион |  |
| ИТОГО |  | 10345038 |  |  |