АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.02.2016                                                                                                          №  105/16

г. Асино

О мерах по организованному пропуску паводковых вод на территории

муниципального образования «Асиновское городское поселение» в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  Администрации Асиновского городского поселения (протокол

№ 1 от 12 февраля 2016 г.),  в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья на территории Асиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На паводкоопасный период возложить обязанности противопаводковой комиссии поселения на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Асиновского городского поселения в 2016 году согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Организацию выполнения мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Асиновского городского поселения                                                            С.А. Кухаренко

Приложение

к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения

№  105/16 от «12» февраля 2016 г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

на территории Асиновского городского поселения в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать комиссию по пропуску паводковых вод в МО «Асиновское городское поселение» | Администрации Асиновского городского поселения | 24.02.2016 |
|  | Обеспечить беспрепятственные подъезды к гидротехническим сооружениям | Администрации Асиновского городского поселения | 14.03.2016 |
|  | Назначить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Администрации Асиновского городского поселения | 14.03.2016 |
|  | Аттестовать в установленном порядке лиц назначенных ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Администрации Асиновского городского поселения | 23.03.2016 |
|  | Подготовить и передать на согласование в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Асиновского района сметы расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод (укрепление мостов, насыпи дорог, завоз и подсыпка грунта по укреплению дамб, подготовка мест расселения эвакуируемого населения из зон затопления). | Администрации Асиновского городского поселения | 21.03.2016 |
|  | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов , с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Администрации Асиновского городского поселения | 21.03.2016 |
|  | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Глава Администрации Асиновского городского поселения | до 01.04.2016 |
|  | Выполнить ревизию запорной арматуры гидротехнических учреждений | Администрации Асиновского городского поселения | до 01.04.2016 |
|  | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Администрации Асиновского городского поселения | до 01.04.2016 |
|  | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение (п. Причулымский, п. Вознесенка). | Администрации Асиновского городского поселения | до 01.04.2016 |
|  | Провести осмотр затапливаемой местности, состояния противопаводковых дамб, обвалований скважин на Орловском водозаборе. | Администрации Асиновского городского поселения | 21.03.2016 |
|  | Довести до сведения населения границы территорий возможного затопления | Администрации Асиновского городского поселения | 04.04.2016 |
|  | Подготовка к работе передвижной станции перекачки и обеспечение ее работы. | Администрации Асиновского городского поселения | 04.04.2016 |
|  | Организовать постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. | Администрации Асиновского городского поселения | 04.04.2016 |
|  | Назначить ответственных лиц по контролю за расчисткой входных и выходных оголовок водосбросных и ледозащитных сооружений, закрытием задвижек в дамбах. | Администрации Асиновского городского поселения | 24.02.2016 |
|  | Определение состава сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье, для проведения спасательных работ. | Администрации Асиновского городского поселения | 14.03.2016 |
|  | Проработать вопросы размещения и питания привлекаемых сил для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | Администрации Асиновского городского поселения | 04.04.2016 |
|  | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Администрации Асиновского городского поселения | 04.04.2016 |
|  | Подготовить и содержать в технической готовности авто- и плав- средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, при необходимости заключить договоры с владельцами плав- средств. | Администрации Асиновского городского поселения | 04.04.2016 |
|  | Провести проверку наличия и мест хранения пестицидов и агрохимикатов в целях недопущения экологических происшествий. | Администрации Асиновского городского поселения | 22.03.2016 |
|  | Проведение проверки состояния и очистки дренажей и водоотводных канав по улицам города Асино. | Администрации Асиновского городского поселения | 11.04.2016 |
|  | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных ситуациях (быстрое повышение уровня воды, ее распространение на незатопленные территории особенно в ночное время). | Администрации Асиновского городского поселения | до 04.04.2016 |
|  | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемых лугов. | Администрации Асиновского городского поселения | до 14.04.2016 |
|  | Провести необходимые работы по укреплению гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод. | Администрации Асиновского городского поселения | 14.04.2016 |
|  | Подготовить запас талого грунта, крупного щебня, мешков с песком в районе расположения гидротехнических сооружений. | Администрации Асиновского городского поселения | 14.04.2016 |
|  | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Администрации Асиновского городского поселения | до 15.04.2016 |
|  | Создание водомерного поста на реке Чулым. | Администрации Асиновского городского поселения | до 21.04.2016 |
|  | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | Администрации Асиновского городского поселения | на период половодья |
|  | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | КЧС | по мере необходимости |
|  | Заключить договор страхования ответственности в случае аварии ГТС. | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | 03.03.2016 |
|  | Заключить Соглашения о намерениях с владельцами (в т.ч. с юридическими лицами) маломерных судов по их использованию в случае наводнения. | Администрации Асиновского городского поселения ГИМС Чулымского инспекторского участка | 16.03.2016 |
|  | Заключить Соглашения об организации временного размещения населения и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Администрации Асиновского городского поселения | 16.03.2016 |
|  | Заключить муниципальные контракты на выполнение работ: -установка, обслуживание и эксплуатация дизельной насосной установки осуществляющей перекачку дренажных вод через дамбу в микрорайоне п. «Показательный» | Администрации Асиновского городского поселения | 30.03.2016 г |
|  | Проведение проверки состояния объектов электроснабжения населенных пунктов, предприятий. Обеспечить надежное транспортное сообщение по дрогам районного внутрихозяйственного значения (для этого очистить водоотводные канавы и кюветы, инженерные защиты мостов). | Тараданов С.Г. Самодуров Е.Н. | 11.04.2016 г. |