АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2020                                                                                                                            №   266/20

г. Асино

О внесении изменений в постановление Администрации Асиновского городского                       поселения от 16.03.2017 № 159/17 «Об утверждении муниципальной программы                   «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осенне-зимнего периода  2017-2018, 2018-2019 гг.»

С целью приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Администрации Асиновского городского поселения от 16.03.2017 № 159/17 «Об утверждении муниципальной программа «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осенне-зимнего периода  2017-2018, 2018-2019» (далее – Постановление, муниципальная программа) внести следующие изменения:

- В строке «Соисполнители муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы слова «ООО «Асиновский водоканал», ООО «АКОС» заменить словами «МУП АГП «Асиновский водоканал».

- В графе «2019» строки «Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)» Паспорта муниципальной программы число «27» заменить числом «112».

3) Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 3300,9 | 1778,3 | 0,0 | 1522,6 |
|  | Бюджет Асиновского района | 52139,5 | 27086,0 | 0,0 | 25053,5 |
|  | Бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» | 14282,5 | 11056,1 | 1440,4 | 1786,0 |
|  | всего по источникам | 69722,9 | 39920,4 | 1440,4 | 28362,1 |

4) Во втором абзаце главы 2 текстовой части муниципальной программы слова «13 котельных, общее количество котлов в котельных составляет 46 единиц» заменить словами «15 котельных, общее количество котлов в котельных составляет 53 единицы».

5) В пятом абзаце главы 2 текстовой части муниципальной программы число «18,78» заменить числом «16,43».

6) В главе 3 текстовой части муниципальной программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| № пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Местного бюджет |  |
| - 1 | Задача Муниципальной программы: Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018, 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018,2018-2019 гг. | всего | 69722,9 | 0,0 | 3300,9 | 52139,5 | 14282,5 | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения, Администрация Асиновского района |
|  |  | 2017 год | 39920,4 | 0,0 | 1778,3 | 27086,0 | 11056,1 |  |
|  |  | 2018 год | 1440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,4 |  |
|  |  | 2019 год | 28362,1 | 0,0 | 1522,6 | 25053,5 | 1786,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осеннее - зимнего периода 2017 – 2018, 2018-2019 гг.» | всего | 69722,9 | 0,0 | 3300,9 | 52139,5 | 14282,5 |  |
|  |  | 2017 год | 39920,4 | 0,0 | 1778,3 | 27086,0 | 11056,1 |  |
|  |  | 2018 год | 1440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,4 |  |
|  |  | 2019 год | 28362,1 | 0,0 | 1522,6 | 25053,5 | 1786,0 |  |

7) Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по главным распорядителям средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018,2018-2019 гг. |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018,2018-2019 гг. |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Подготовка коммунального комплекса к прохождению отопительного периода | всего | 14282,5 | 14282,5 |
|  |  | 2017 | 11056,1 | 11056,1 |
|  |  | 2018 | 1440,4 | 1440,4 |
|  |  | 2019 | 1786,0 | 1786,0 |
|  | Мероприятие 1. Подготовка объектов теплоснабжения | всего | 10295,5 | 10295,5 |
|  |  | 2017 | 9891,6 | 9891,6 |

|  |  | 2018 | 403,9 | 403,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2. Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения | всего | 2635,0 | 2635,0 |
|  |  | 2017 | 1164,5 | 1164,5 |
|  |  | 2018 | 254,7 | 254,7 |
|  |  | 2019 | 1215,8 | 1215,8 |
|  | Мероприятие 3. Подготовка технической документации | всего | 1352,0 | 1352,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 781,8 | 781,8 |
|  |  | 2019 | 570,2 | 570,2 |
| 2. | Итого по подпрограмме 1 | всего | 14282,5 | 14282,5 |
|  |  | 2017 | 11056,1 | 11056,1 |
|  |  | 2018 | 1440,4 | 1440,4 |
|  |  | 2019 | 1786,0 | 1786,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | всего | 14282,5 | 14282,5 |
|  |  | 2017 | 11056,1 | 11056,1 |
|  |  | 2018 | 1440,4 | 1440,4 |
|  |  | 2019 | 1786,0 | 1786,0 |

8) В строке «Соисполнитель муниципальной подпрограммы (ответственный за подпрограмму)» Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы слова «ООО «Асиновский водоканал», ООО «АКОС» заменить словами «МУП АГП «Асиновский водоканал».

9) Строку «Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)» Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество аварий в системах теплоснабжения, (ед.) | 4 | 3 | 3 | 9 |
|  | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, (ед.) | 29 | 27 | 26 | 103 |

10) Строку «Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)» Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду, (%) | 27 | 25 | 0 | -200 |
|  | Задача 2 Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду (%) | 3 | 7 | 4 | -296 |

11) Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 3300,9 | 1778,3 | 0,0 | 1522,6 |
|  | Бюджет Асиновского района | 52139,5 | 27086,0 | 0,0 | 25053,5 |
|  | Бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение» | 14282,5 | 11056,1 | 1440,4 | 1786,0 |
|  | Всего по источникам | 69722,9 | 39920,4 | 1440,4 | 28362,1 |

12) В третьем абзаце текстовой части подпрограммы 1 муниципальной программы число «18,78» заменить числом «16,43».

13) Таблицу 2 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели цели подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, (ед.) | ед | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Формы федерального статистического наблюдения № 1- ТЕП | Периодическая отчетность | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Прогнозный показатель –Март года, следующего за отчетным Фактический показатель – июнь года, следующего за отчетным |
| 1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод по отношению к предыдущему периоду (ед.) | ед | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Формы федерального статистического наблюдения № 1 - водопровод; № 1 - канализация | Периодическая отчетность | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Прогнозный показатель –Март года, следующего за отчетным Фактический показатель – июнь года, следующего за отчетным |
| - Показатель задачи 1 Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду, (%) | % | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Формы федерального статистического наблюдения № 1- ТЕП | Периодическая отчетность | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Прогнозный показатель –Март года, следующего за отчетным Фактический показатель – июнь года, следующего |
| Показатель задачи 2 Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду (%) | % | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Формы федерального статистического наблюдения № 1 - водопровод; № 1 - канализация | Периодическая отчетность | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения | Прогнозный показатель –Март года, следующего за отчетным Фактический показатель – июнь года, следующего |

14) Таблицу 3 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1» подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основные мероприятия муниципальной программы | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета | Бюджета Асиновского района (по согласованию) | Внебюджетных источников (по согласованию) | Бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  |  | Подпрограмма 1 « Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне - зимнего периода 2017-2018, 2018-2019 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса г. Асино в том числе: | всего | 69722,9 | 0,0 | 3300,9 | 52139,5 | 0,0 | 14282,5 | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения | X | X |
|  |  | 2017 | 39920,4 | 0,0 | 1778,3 | 27086,0 | 0,0 | 11056,1 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 1440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,4 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 28362,1 | 0,0 | 1522,6 | 25053,5 | 0,0 | 1786,0 |  | Х | Х |
| 1 |  | Задача 1 «Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Ремонт объектов теплоснабжения | всего | 52528,8 | 0,0 | 1997,3 | 40236,0 | 0,0 | 10295,5 | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения | Снижение аварий в системах теплоснабжения, по отношению к предыдущему периоду,% | X |
|  |  | 2017 | 32746,3 | 0,0 | 474,7 | 22380,0 | 0,0 | 9891,6 |  |  | 11 |
|  |  | 2018 | 403,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,9 |  |  | 13 |
|  |  | 2019 | 19378,6 | 0,0 | 1522,6 | 17856,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 14 |
| 2 |  | Задача 2 Подготовка объектов водоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2. Ремонт объектов водоснабжения | всего | 15842,1 | 0,0 | 1303,6 | 11903,5 | 0,0 | 2635,0 | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения | Снижение аварий в системах водоснабжения, по отношению к предыдущему периоду,% | X |
|  |  | 2017 | 7174,1 | 0,0 | 1303,6 | 4706,0 | 0,0 | 1164,5 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,7 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 8413,3 | 0,0 | 0,0 | 7197,5 | 0,0 | 1215,8 |  |  | 1 |
| 3 |  | Задача 3. Подготовка технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3. Разработка исходной документации для заключения муниципальных контрактов | всего | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,0 | Отдел ЖКХ Администрация Асиновского городского поселения | Х | Х |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Х |
|  |  | 2018 | 781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 781,8 |  |  | Х |
|  |  | 2019 | 570,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,2 |  |  | Х |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | 69722,9 | 0,0 | 3300,9 | 52139,5 | 0,0 | 14282,5 | X | X | X |
|  |  | 2017 | 39920,4 | 0,0 | 1778,3 | 27086,0 | 0,0 | 11056,1 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,4 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 28362,1 | 0,0 | 1522,6 | 25053,5 | 0,0 | 1786,0 |  |  |  |

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой     информации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем  размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования».

Глава Асиновского городского поселения                                                              А.Г. Костенков

Главный специалист-экономист

__________		М.В. Заболотникова

Начальник юридического отдела

________________              Д.В. Григорьева

Начальник отдела ЖКХ

_________________Е.Е.Толстая

Заместитель Главы

Асиновского городского поселения

_________________С.Н. Мазаник