АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.02.2015 г.                                                                                №  59/15

г. Асино

О мерах по организованному пропуску паводковых вод на территории

муниципального образования «Асиновское городское поселение» в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  Администрации Асиновского городского поселения (протокол № 1 от 06.02.2015 г.),  в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья на территории Асиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На паводкоопасный период возложить обязанности противопаводковой комиссии поселения на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Асиновского городского поселения в 2015 году согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Организацию выполнения мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Асиновского городского поселения  В.А. Швецова.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                            М.Б. Красильников

Приложение

к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения

от «09 » февраля 2015 г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

на территории Асиновского городского поселения в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заключить договор страхования ответственности в случае аварии ГТС. | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | 16.03.2015 |
|  | Назначить должностных лиц Администрации Асиновского городского поселения, ответственных за безопасную эксплуатацию ГТС. | Управляющий делами Администрации Асиновского городского поселения | 12.03.2015 |
|  | Заключить Соглашения о намерениях с владельцами (в т.ч. с юридическими лицами) маломерных судов по их использованию в случае наводнения. | Администрации Асиновского городского поселения ГИМС Чулымского инспекторского участка | 16.03.2015 |
|  | Заключить Соглашения об организации временного размещения населения и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Администрации Асиновского городского поселения | 16.03.2015 |
|  | Провести уточнение: - численности населения, попадающего в зоны возможного затопления, в т.ч. престарелых граждан, инвалидов, требующих первоочередной помощи; -сельскохозяйственных животных в зоне возможного затопления. | Администрации Асиновского городского поселения | 06.04.2015 г |
|  | Разместить в СМИ информации для населения, попадающего в зону затопления «Памятки-листовки», в том числе с разъяснением необходимости страхования имущества. | Администрации Асиновского городского поселения | до 01.03.2015 г |
|  | Заключить муниципальные контракты на выполнение работ: -установка, обслуживание и эксплуатация дизельной насосной установки осуществляющей перекачку дренажных вод через дамбу в микрорайоне п. «Показательный» | Администрации Асиновского городского поселения | 30.03.2015 г |
|  | Подготовить график дежурства должностных лиц Администрации Асиновского городского поселения в период с апреля по июнь в целях своевременного принятия мер по предупреждению ЧС и ликвидации возможных последствий ЧС | Администрации Асиновского городского поселения | 10.04.2015 г. |
|  | Провести осмотр и оценку состояния дамб, ограждающих микрорайоны «п. ЛПК», «п. Вознесенка», «п. Причулымский» | Администрации Асиновского городского поселения | 26.03.2015 13.04.2015 г. |
|  | Провести проверку состояния дренажных систем и водоотводных каналов города, а также задвижек водосбросных сооружений через тело ограждающих дамб. | Администрации Асиновского городского поселения | 13.04.2015 г. |
|  | Провести осмотр и оценку состояния линий электропередач находящихся в зоне возможного затопления. | ВЭС ООО «ТРК» | 13.04.2015 г. |
|  | По результатам выполнения мероприятий по п.п. подготовить дополнительный план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | Администрации Асиновского городского поселения | 14.04.2015 г. |
|  | Организовать работу водомерного поста на р. Чулым в районе п. Вознесенка. | Администрации Асиновского городского поселения | с 20.04.2015 г. |
|  | Провести проверку заготовленного грунта для закрытия проходов железнодорожных путей в теле дамбы ограждающей микрорайон «п. Причулымский» | Администрации Асиновского городского поселения | 13.04.2015 г. |
|  | Подготовить и заключить договоры на проведение аварийно-спасательных работ в зоне бедствия. | Администрации Асиновского городского поселения | В случае необходимости |
|  | Подготовить и заключить договоры на оказание услуг по эвакуации, размещению, питанию пострадавшего населения. | Администрации Асиновского городского поселения | В случае необходимости |
|  | Провести противопаводковые учения с использованием звуковых оповещателей С-40 | Администрации Асиновского городского поселения | 13.04.2015 г. |