АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.11.2017	                                                       № 846/17

г. Асино

- О внесении изменений в постановление Администрации Асиновского городского поселения от 03.05.2017 № 270/17 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения комфортного проживания населения, безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика поселения, создания безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Муниципальную программу «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Асиновского городского поселения от 03.05.2017 № 270/17, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, д. 70 и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности.

Глава Асиновского городского поселения                                                                А.Г. Костенков

Приложение

к постановлению Администрации  Асиновского городского поселения

от 30.11.2017.  № 846/17

Администрация Асиновского городского поселения МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» Исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения 838 241 2 45 67 2017г.

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной разработчик программы | Отдел благоустройства и дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Целями программы являются: - обеспечение комфортного проживания населения, создание современного архитектурного облика города; - создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта; - повышение уровня транспортного обслуживания населения; - повышение уровня благоустройства города Асино; - повышение архитектурно – художественного оформления магистралей маршрутной сети и мест ожидания общественного транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задачами Программы являются: - Обустройство остановочных пунктов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обязательными элементами в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество установленных автопавильонов; - Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2017 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты | 2 355,6 | 721,5 | 200,0 | 229,4 | 369,7 | 178,8 | 125,3 | 261,4 | 269,5 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 2 355,6 | 721,5 | 200,0 | 229,4 | 369,7 | 178,8 | 125,3 | 261,4 | 269,5 |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Проблема обустройства маршрутной сети города Асино остановочными пунктами, создания дополнительных удобств для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, остается одной из самых актуальных и значимых в городе.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена общим состоянием существующих остановочных комплексов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Сложившаяся в настоящее время градостроительная ситуация в отношении остановочных пунктов пассажирского транспорта остро ставит вопрос об их модернизации в целях упорядочения застройки города и повышения ее эстетического уровня.

На сегодняшний день большая часть остановочных комплексов функционирует с нарушением земельного, градостроительного и транспортного законодательства, что негативно влияет на участников дорожного движения и снижает безопасность пассажиров автотранспорта. Большинство остановочных пунктов пассажирского транспорта не оборудованы навесами, которые служат укрытием от дождя, снега или других природных явлений. Около 50% из них находятся в неудовлетворительном состоянии, выполнены из морально устаревших материалов и конструкций, что отрицательно сказывается на архитектурном облике города. В ночное время суток большинство посадочных площадок не освещено, что причиняет дополнительные неудобства пассажирам. Отсутствуют урны, возникают серьезные проблемы с выполнением в полном объеме предписаний санитарных служб. Сложной проблемой остается уборка прилегающих к остановочным пунктам территорий.

Одним из приоритетных направлений организации благоустройства города Асино и его маршрутной сети остается обустройство остановочных пунктов пассажирского транспорта автопавильонами, выполненными на основе оригинального авторского дизайна с применением современных строительных конструкций и материалов, которые могут способствовать улучшению архитектурно-художественного оформления улиц города и приданию им выдержанного в едином стиле современного вида. С точки зрения архитектуры и градостроительства целесообразно оборудование существующих остановочных пунктов новыми современными автопавильонами с устройством заездного кармана, площадки ожидания и тротуаров.

В соответствии с п. 5.3.2.1 ГОСТ 52766-2007 остановочный пункт должен состоять из следующих элементов:

- остановочной площадки;

- посадочной площадки;

- площадки ожидания;

- переходно-скоростной полосы;

- заездной "карман" (при размещении остановки в зоне переходно-скоростной полосы у пересечений и примыканий автомобильных дорог);

- боковая разделительная полоса (для дорог I - III категорий);

- тротуары и пешеходные дорожки;

- пешеходный переход;

- автопавильон;

- скамьи;

- туалет (через 10 - 15 км для дорог I - III категорий);

- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна);

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения).

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по обустройству остановочных комплексов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период  2017 - 2024 годы.

Таким образом, в сфере благоустройства города существуют проблемы, решить которые можно только программными методами. В этой связи принятие муниципальной программы «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» (далее - Программа) станет необходимым инструментом, позволяющим остановочным пунктам пассажирского транспорта служить на благо пассажирам и водителям автотранспортных средств, а также оптимально вписываться в существующий облик города.

Разработка и реализация Программы позволит обеспечить:

- придание эстетичного вида остановочным пунктам пассажирского транспорта, которые являются архитектурным элементом улиц города;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях в деятельности по благоустройству остановочных пунктов пассажирского транспорта;

- развитие инфраструктуры города;

- общее улучшение облика города.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:

- создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта;

- повышение уровня благоустройства города Асино, архитектурно-художественного оформления маршрутной сети и мест ожидания общественного транспорта.

Задачами программы являются:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на территории поселения;

- оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обязательными элементами в соответствии действующему ГОСТу Р52766-2007

Программа реализуется в течение 8-ми лет (2017-2024 годы) в восемь этапов, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий, постоянно в течение действия Программы.

Показатели цели и задач муниципальной программы:

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы»»

и их значения представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование показателя (индикатора) | Перечень мероприятий | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое значение | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1.Остановка «Крайняя» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3. Акт №22 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г. (с возможностью переноса остановки на территорию, прилегающую к МКД по ул. им. Ленина, 73) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 | 2. Остановка «Центр» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №25 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | +. |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 3 | 3.Остановка «Гастроном» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №1 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 4 | 4. Остановка «Вокзал» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 5 | 5. Остановка "Дружба» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №24 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г | автопавильон | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 6 | 6.Остановка "Майская" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №6 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 7 | 7.Остановка "Гора» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) (с возможностью переноса остановки на пересечение ул. им.370 Стрелковой Дивизии и пер. Островский) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 8 | 8. Остановка «Показательный» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №27 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 9 | 9. Остановка "Юбилейная" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №20 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 10 | 10.Остановка «Берёзовая роща» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №19 общего осмотра остановки общественного транспорта от16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 11 | 11. Остановка "Вокзал» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт № 2 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 12 | 12. Остановка "Реалбаза» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №29 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 13 | 13. Остановка "АЦРБ» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №28 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 14 | 14. Остановка "Дружба» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт № 24 общего осмотра остановки общественного транспорта 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 15 | 15. Остановка "База" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №3 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | 16.Остановка «Бассейн» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт № 7 общего осмотра остановки общественного транспорта 05.08.2016 г | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | 17. Остановка "Гора" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта 09.08.2016г | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 18 | 19. Остановка "Войкова" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №8 общего осмотра остановки общественного транспорта от 22.08.2016г | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | 20. Остановка «Чернышевского» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №17 общего осмотра остановки общественного транспорта от 19.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | 21. Остановка "Гагарина» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №9 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 22 | 22. Остановка «Жилмассив» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №10 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 23 | 23. Остановка "ТРЗ" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 мероприятия аналогично Акту №32 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 24 | 24. Остановка "Дорожная" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №35 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 25 | 25. Остановка "Лесозавод" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №13 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 26 | 26. Остановка "Переезд" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №14 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 27 | 27. Остановка "Заводская" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №21 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 28 | 28. Остановка "Переездная" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №21 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 29 | 29. Остановка "ПМК - 16" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт № 4 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 30 | 30. Остановка "Шиномонтаж" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №16 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 31 | 31. Остановка "ГРМ" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №15 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 32 | 32. Остановка "Ивана Буева" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №2 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 33 | 33. Остановка «Жилмассив» (напротив дома по ул. Боровой, 19) | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №10 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №10 | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 34 | 34. Остановка «Гора» на ул. 2-я Трудовая | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №11 | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 35 | 35. Остановка «Юбилейная», напротив ул. им. Ленина, 91 | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №11 | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |

Примечание:

+  исполнено, в соответствии с  ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

Сроки исполнения ежегодно корректируются при принятии бюджетов всех уровней.

- 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт:

- средств бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

- средств бюджета муниципального образования «Асиновский район»;

- средств бюджетов других уровней;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Объёмы финансовых средств, предусматриваемых к выделению из бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение», являются ориентировочными и подлежат уточнению при формировании бюджета городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и суммы подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов, проведенных работ, реального выделения запланированных финансовых средств в истекшем году и возможностей  бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» на следующий год.

Подрядные организации, выполняющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и порядком, установленным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- 4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) Ежегодно уточнять объёмы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) Определение приоритетов для первоочередного финансирования.

5. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

- В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности и улучшению благоустройства города Асино:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

-  повышение уровня безопасности дорожного движения;

-  развитие инфраструктуры города;

- придание эстетического вида остановочным пунктам пассажирского транспорта, которые являются архитектурным элементом улиц города.

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем программы, в целях определения фактического вклада результатов Программы в социальное развитие городского поселения и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы устанавливается один раз в год.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по суммарной степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий, суммарной степени бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат,

Суммарная степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы, базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

СЦИ=ЦИФiЦИПi,

где СЦИ – суммарная степень достижения целевых индикаторов Программы,

ЦИФi -  фактическое  значение i-го целевого индикатора,

ЦИПi - плановое значение i-го целевого индикатора Программы.

Если значение суммарной степени достижения планируемых индикаторов больше или  равно единице - Программа реализуется эффективно.

Если значение суммарной степени достижения показателей меньше единицы - неэффективно.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения Программы.

Суммарная степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат, рассчитывается по формуле:

СБЗ=БЗФiБЗПi,

где СБЗ  - суммарная степень соответствия бюджетных затрат мероприятия Программы,

БЗФi  - фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы,

БЗПi  - плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы,

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

- 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы зависят от утвержденных в   бюджете муниципального образования «Асиновское городское поселение» объемов финансирования на текущий год, поступлений средств от бюджетов других уровней и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.

За время реализации муниципальной программы увеличится количество установленных автопавильонов на 35 шт.

Количество благоустроенных остановочных пунктов пассажирского транспорта  увеличится на 35 шт.

Достижение этих результатов означает удовлетворение потребностей населения в размещении транспорта на основе доступности транспортного сообщения, которое относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

## 7.  Контроль за ходом реализации Программы

- Контроль за ходом реализации Программы осуществляется через мониторинг (сбор и анализ отчетности) по следующим направлениям:

- соблюдение сроков выполнения этапов реализации Программы в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе.

- расходование средств на реализацию Программы.

2.пКонтроль за исполнением Программы осуществляет отдел благоустройства и дорожной деятельности.

Приложение № 1

к муниципальной  программе                                                                                                                                                              «Обустройствоостановочных комплексов

на автомобильных дорогах общего пользования

местного значения на территории

муниципального образования

«Асиновское городское поселение»

на 2017-2024 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) |  | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| - 1 | Задача 1. Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обязательными элементами в соответствии действующему ГОСТу Р52766-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 721,5 | 0,00 | 0,00 |  | 721,5 |  | 0,00 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2018 | 200,0 | 0,00 | 0,00 |  | 200,0 |  | 0,00 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2019 | 229,4 | 0,00 | 0,00 |  | 229,4 |  | 0,00 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2020 | 369,7 | 0,00 | 0,00 |  | 369,7 |  | 0,00 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2021 | 178,8 | 0,00 | 0,00 |  | 178,8 |  | 0,00 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2022 | 125,3 | 0,00 | 0,00 |  | 125,3 |  | 0,00 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2023 | 261,4 | 0,00 | 0,00 |  | 261,4 |  | 0,00 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2024 | 269,5 | 0,00 | 0,00 |  | 269,5 |  | 0,00 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  | Итого по Муниципальной программе: | Всего: | 2 355,6 | 0,00 | 0,00 |  | 2 355,6 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 721,5 | 0,00 | 0,00 |  | 721,5 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 200,0 | 0,00 | 0,00 |  | 200,0 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 229,4 | 0,00 | 0,00 |  | 229,4 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 369,7 | 0,00 | 0,00 |  | 369,7 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 178,8 | 0,00 | 0,00 |  | 178,8 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 125,3 | 0,00 | 0,00 |  | 125,3 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 261,4 | 0,00 | 0,00 |  | 261,4 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 269,5 | 0,00 | 0,00 |  | 269,5 |  | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной  программе                                                                                                                                                              «Обустройствоостановочных комплексов

на автомобильных дорогах общего пользования

местного значения на территории

муниципального образования

«Асиновское городское поселение»

на 2017-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» по главным

распорядителям средств бюджета МО «Асиновское городское поселения»

| № пп | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения |  | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселения» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (ГРБС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | ГРБС 2 | ГРБС i |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Остановка «Крайняя» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий согласно Акта №22 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г. | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) |  | 48,5 | 48,5 | 0,00 | 0,00 |
| - 2 | Остановка «Центр» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий согласно Акта №25 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 111,1 |  | 111,1 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Остановка «Гастроном» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий согласно Акта №1 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 111,0 |  | 111,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Остановка «Вокзал» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий согласно Акта №2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 111,1 |  | 111,1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Остановка "Юбилейная" (напротив ул. им. Ленина, д. 91) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 11 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 48,5 |  | 48,5 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Остановка «Гора» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий согласно Акта № 11 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 48,6 |  | 48,6 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Остановка «Показательный» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий согласно Акта № 27 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 48,6 |  | 48,6 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Остановка «Гора» (на ул. 2-я Трудовая) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 11 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 48,5 |  | 48,5 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Остановка «Жилмассив» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий согласно Акта № 10 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 48,6 |  | 48,6 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Остановка «ТРЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 10 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 48,5 |  | 48,5 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Остановка «Бассейн» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 7 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) | 2017 год (1-й год реализации муниципальной программы) | 48,5 |  | 48,5 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Остановка «Дружба» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 24 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2018 год (2-й год реализации муниципальной программы) (1 этап) | 83,3 |  | 83,3 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Остановка «Майская» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 6 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2018 год (2-й год реализации муниципальной программы) | 51,4 |  | 51,4 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Остановка «Переездная» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2018 год (2-й год реализации муниципальной программы) | 65,3 |  | 65,3 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Остановка «Дружба» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2019 год (3-й год реализации муниципальной программы) | 118,0 |  | 128,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2-й этап) |  |  |  |  |  |
| 16 | Остановка «Вокзал» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) | 2019 год (3-й год реализации муниципальной программы) | 111,4 |  | 111,4 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Остановка «Березовая роща» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 24 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2020 год (4-й год реализации муниципальной программы) | 47,8 |  | 47,8 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Остановка «Реалбаза» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 3 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) | 2020 год (4-й год реализации муниципальной программы) | 47,8 |  | 47,8 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Остановка «База» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 11 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2020 год (4-й год реализации муниципальной программы) | 50,8 |  | 50,8 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Остановка «Гора» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 11 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2020 год (4-й год реализации муниципальной программы) | 50,7 |  | 50,7 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Остановка «АЦРБ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 8 общего осмотра остановки общественного транспорта на 22.08.2016г.) | 2020 год (4-й год реализации муниципальной программы) | 121,8 |  | 121,8 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Остановка «Войкова» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 17 общего осмотра остановки общественного транспорта на 19.08.2016г.) | 2020 год (4-й год реализации муниципальной программы) | 50,8 |  | 50,8 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Остановка «Чернышевского» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 9 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2021 год (5-й год реализации муниципальной программы) | 58,6 |  | 58,6 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Остановка «Гагарина» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 10 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) | 2021 год (5-й год реализации муниципальной программы) | 58,6 |  | 58,6 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Остановка «Жилмассив» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 35 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2021 год (5-й год реализации муниципальной программы) | 61,6 |  | 61,6 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Остановка «Дорожная» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 13 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2022 год (6-й год реализации муниципальной программы) | 61,3 |  | 61,3 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Остановка «Лесозавод» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 14 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) | 2022 год (6-й год реализации муниципальной программы) | 64,0 |  | 64,0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Остановка «Переезд» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 21 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2023 год (7-й год реализации муниципальной программы) | 86,5 |  | 86,5 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Остановка «Заводская» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 21 общего осмотра остановки общественного транспорта на 21.08.2016г.) | 2023 год (7-й год реализации муниципальной программы) | 86,4 |  | 86,4 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Остановка «ПМК-16» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 4 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) | 2023 год (7-й год реализации муниципальной программы) | 88,5 |  | 88,5 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Остановка «Шиномонтаж» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 16 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2024 год (8-й год реализации муниципальной программы) | 89,9 |  | 89,9 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Остановка «ГРМ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 15 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2024 год (8-й год реализации муниципальной программы) | 89,8 |  | 89,8 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Остановка «Ивана Буева» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий аналогично согласно Акту № 2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | 2024 год (8-й год реализации муниципальной программы) | 89,8 |  | 89,8 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Итого по муниципальной программе | Всего: | 2 355,6 |  | 2 355,6 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 721,5 |  | 721,5 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 200,0 |  | 200,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 229,4 |  | 229,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 369,7 |  | 369,7 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 178,8 |  | 178,8 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 125,3 |  | 125,3 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 261,4 |  | 261,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 269,5 |  | 269,5 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

-* Выполнение работ в случае поступления средств - из бюджетов других уровней;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Перечень

показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <2> | Метод сбора информации <3> | Ответственный за сбор данных по показателю <4> | Дата получения фактического значения показателя <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество установленных автопавильонов | шт. | за отчётный период | Наличие установленного автопавильона | Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр | Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2024 |
| 2 | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | усл. ед. | за отчётный период | Соответствие остановочных пунктов требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр | Отдел благоустройства и дорожной деятельности | 2024 |

Приложение № 3

к муниципальной  программе

«Обустройство остановочных комплексов

на автомобильных дорогах общего пользования

местного значения на территории

муниципального образования

«Асиновское городское поселение»

на 2017-2024 годы»

- План реализации

- муниципальной программы «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы»

| Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Целевые показатели на реализацию программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  | год | год | год | год | год | год | год | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Остановка «Крайняя» Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №22 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г. приложение №3 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. Увеличение количества остановочных комплексов пассажирского транспорта, соответствующих требованиям ГОСТа Р 52766-2007, придание эстетичного вида остановочным пунктам, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| 2. Остановка «Центр» Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №25 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 111,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.Остановка «Гастроном» Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №1 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 111,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. Остановка «Вокзал» Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 111,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. Остановка «ТРЗ» Приложение №3 Акт №10 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №10 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. Остановка «Жилмассив» (напротив дома по ул. Боровой, 19) Приложение №3 Акт №10 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) 2017 год - установка остановочного павильона . | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. Остановка "Показательный» Приложение №3 Акт №27 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. Остановка «Гора» на ул. 2-я Трудовая Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №11 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. Остановка «Гора» Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта 09.08.2016г 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. Остановка «Юбилейная», напротив ул. им. Ленина, 91 Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №11 2017 год - установка остановочного павильона | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. Остановка "Бассейн" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №7 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Остановка "Дружба" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №24 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 (1 этап) | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения | 0,00 | 83,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.Остановка "Майская" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №6 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения | 0,00 | 51,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Остановка "Переездная" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №21 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения | 0,00 | 65,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Остановка «Вокзал» Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 111,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 Остановка "Дружба" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №24 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 (2 этап) |  |  | 0,00 | 0,00 | 118,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Остановка "Березовая роща" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №24 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Остановка "Реалбаза" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №3 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Остановка "Гора" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №11 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) приложение № 3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. Остановка "АЦРБ " Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №28 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.Остановка "База" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №3 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. Остановка "Войкова" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №8 общего осмотра остановки общественного транспорта на 22.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Остановка "Жилмассив" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №10 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.).) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Остановка "Чернышевского" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №17 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Остановка "Гагарина" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №9 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Остановка "Лесозавод" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №13 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Остановка "Дорожная" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №35 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,3 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Остановка "ПМК - 16" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №4 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,5 | 0,00 |  |
| 2. Остановка "Переезд" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №14 общего осмотра остановки общественного транспорта на 09.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,5 | 0,00 |  |
| 3. Остановка "Заводская" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №21 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,4 | 0,00 |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Остановка "Шиномонтаж" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №16 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,9 |  |
| 3. Остановка "ГРМ" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №15 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,8 |  |
| 4. Остановка "Ивана Буева" Решение о принятии мер (что необходимо сделать) отражены в Акте №2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) аналогично как приложение №3 | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,8 |  |
| Итого по муниципальной программе: | Администрация Асиновского городского поселения. | Администрация Асиновского городского поселения, администрация Асиновского района | 721,5 | 200,0 | 229,4 | 369,7 | 178,8 | 125,3 | 261,4 | 269,5 |  |

Приложение №4

к постановлению Администрации   Асиновского городского поселения

от 03.05.2017г.  2016г. №  270/17

АКТ № 22

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 10.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Крайняя» ш. 6м. в.2,70м. д. 2м Между пересечением ул. Сельская и ул. имени Ленина и жилым домом по ул. имени Ленина 75 | шт. | 1 | 1 | Остановочный пункт не соответствует требованию ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004 | Необходимо: Привести остановочный пункт в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004, перенести к многоквартирному жилому дому по ул. имени Ленина, 71 |
| 2 | Остановка «Крайняя» ш.5м. в.2,5м. д. 2м. Между пересечением ул. Сельская и ул. имени Ленина и пересечением ул. имени Ленина и ул. Октябрьская | шт. | 1 | 1 | Остановочный пункт не соответствует требованию ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004 | Необходимо: Привести остановочный пункт в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004 |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 25

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Центр» напротив многоквартирного жилого дома по ул. имени Ленина 50 | шт. | 1 | 1 | -Организованы заездной карман, посадочная площадка и тротуары. места для сидения Отсутствует: -остановочный павильон; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; - пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 1

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Гастроном» напротив многоквартирного жилого дома по ул. имени Ленина 30 | шт. | 1 | 1 | Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» установлены; Установлена лавочка «Диван» и урна для мусора - все требует замены; Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: -автопавильон; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -нанести дорожную разметку; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 2

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Вокзал» - Между пересечением ул. имени Ленина и ул. Клубная и жилым домом по ул. имени Ленина, 2. - Пл. Привокзальная, 7 | шт. | 2 | 2 | Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» установлены; Установлена лавочка «Диван» и урна для мусора - все требует замены; В №1 организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: -автопавильоны; -отсутствуют щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -в №2 не организованы тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильоны; -установить места для сидения; -установить урны и контейнеры для сбора мусора; -установить щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать и заасфальтировать заездные карманы; -организовать посадочные площадки; -организовать остановочные площадки; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановок; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 24

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Дружба» пл. Победы 1 | шт. | 1 | 1 | Имеется: -место для сидения - лавочки; - заасфальтированный заездной карман; -заасфальтированная остановочная площадка; -имеется урна для сбора мусора; -организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: -остановочный павильон; - контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. -организовать посадочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -заменить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заменить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать посадочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |
| 2 | Остановка «Дружба» - Между пересечением ул. имени Ленина и ул. Щорса и жилым домом по ул. имени Ленина, 35а. Пл. Победы 1 со стороны пересечения ул. имени Ленина и ул. Щорса | шт. шт. | 1 1 | 1 1 | Не требует срочного ремонта в связи с небольшим количеством пассажиров на данных остановках; Организованы тротуары и пешеходные дорожки; Отсутствуют: -автопавильоны; -места для сидения; -урны и контейнеры для сбора мусора; -отсутствуют щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильоны; -установить места для сидения; -установить щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнеры для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездные карманы; -организовать посадочные площадки; -организовать остановочные площадки; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановок; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 6

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 22.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Майская» ш.6м. в. 2,5м. д. 2м. по ул. 9 Мая, рядом со строящимся ЦКР | ш | 1 | 1 | Работа по демонтажу остановочного комплекса проведены в 2016 году. Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; Основание павильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Отсутствует: - освещение остановки; -заездной карман; -урна и контейнер для –сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. | Необходимо: -заасфальтировать заездной карман; -установить урну и контейнер для сбора мусора; - установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. -организовать освещение остановки. |
| 2. | Остановка «Майская» Возле жилого дома № 79 | ш | 1 | 1 | Отсутствует: -остановочный павильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; - заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 11

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «ГОРА» Между пересечением ул.370 стрелковой Дивизии и ул. 9 Мая и КНС «Гора» | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -остановочный павильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |
| 2 | Остановка «ГОРА» Между пересечением ул.370 стрелковой Дивизии и ул. 9 Мая и КНС «Гора» | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -остановочный павильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 27

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Показательный» в.2,24м. д.4,31м. ш.1,25м. 1. Напротив жилого дома по ул. Алтайская, 2 2. Напротив жилого дома ул. Сахалинская, 2 | шт. | 2 | 2 | Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Остановки освещены; Заездные карманы и остановочные площадки заасфальтированы; Обустроены тротуары. . Отсутствует: - урны и контейнеры для сбора мусора; -щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -автопавильон и места для сидения -посадочная площадка; -боковая разделительная полоса; - пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильоны; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать пешеходные дорожки; -организовать ограждение. . |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 20

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Юбилейная» Магазин «Ника» Между жилым домом по ул. Крупская 22 и пересечением пер. Бровского и ул. имени Ленина | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; - -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 19

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Берёзовая роща» напротив жилого дома по ул. имени Ленина 93 | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -остановочный павильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.__________

АКТ № 29

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Реалбаза» д.2,7м. ш.4м. в.2м. 1. Между пересечением ул. Станционная и ул. им. Гончарова и пер. Промышленный и ул. Станционная. 2. между жилым домом по ул. Станционная №9 и №11 | шт. | 2 | 2 | -Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -Основание павильона – железобетонные плиты; -Места для сидения – деревянные лавочки. -Установлены знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -Остановка №2 освещена. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман не заасфальтирован; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки №1; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -произвести капитальный ремонт остановочных павильонов -установить места для сидения; -установить урны и контейнеры для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездные карманы; -установить щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки №1; -организовать посадочные площадки; -организовать остановочные площадки; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 28

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Остановка «АЦРБ» ул. им. Гончарова, 172 |  |  |  | Каркас остановочного павильона – кирпич обшитый металлическим сайдингом; Основание павильона – бетон. Места для сидения – деревянные лавочки; Установлена урна; -Заездной карман и остановочная площадка заасфальтированы; Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: - контейнер для сбора мусора; -освещение остановки; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -посадочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить отдельно стоящий автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 3

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «База» по ул. 9 Мая возле жилого дома №4 | шт. | 1 | 1 | Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» установлены. Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 26

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 22.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановочный павильон «Тепличный» ш.3,76м. в.2,35м. д.2,15м. Между пересечением ул. ул.370 Стрелковой Дивизии и пер. Тепличный и выездом с придомовой территории жилого дома по ул. 9 Мая 70 | шт. | 1 | 1 | Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; Основание павильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -рассмотреть возможность переноса данной автобусной остановки; -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 8

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 22.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Войкова» ш.6м. в. 2,5м. д. 2м. между жилым домом 26 и 26/3 | ш | 1 | 1 | Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; Основание павильона – бетон. Места для сидения – деревянные лавочки; -Заездной карман - заасфальтирован; -Урна для сбора мусора установлена; -Установлены знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: - контейнер для сбора мусора; - щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -освещение остановки. | Необходимо: Произвести косметический ремонт павильона; -установить контейнер для сбора мусора; - установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |
| 2. | Остановка «Войкова» Между жилым домом по ул. Пушкина, 17 и жилым домом по ул. 370 Стрелковой дивизии, 26/3 | ш | 1 | 1 | -Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -Основание павильона – бетон; Места для сидения – деревянные лавочки; -Заездной карман - заасфальтирован; -Урна для сбора мусора установлена; -Установлены знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: - контейнер для сбора мусора; - щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: Произвести косметический ремонт павильона; -установить контейнер для сбора мусора; - установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 17

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Чернышевского» ш.3,76м. в.2,35м. д.2,15м. Напротив жилого дома по ул. Чернышевского 23 | шт. | 1 | 1 | Каркас автопавильона – металлоконструкция, без обшивки; Основание автопавильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -отсутствует ограждение. -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |
|  | Остановка «Чернышевского» Между пересечением ул. Чернышевского и ул. 370 Стрелковой дивизии и жилым домом по ул. 370 Стрелковой дивизии 44 |  |  |  | Каркас остановочного павильона – кирпич, Основание павильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -освещение остановки; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить отдельный остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 9

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Гагарина» в.2,24м. д.4,31м. ш.1,25м. напротив жилого дома по ул. Гагарина, 8 | шт. | 1 | 1 | Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; Обшивка павильона – профильный лист. Основание павильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Обустроены тротуары и пешеходные дорожки. Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Отсутствует: -освещение остановки; - контейнер для сбора мусора; -щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -заменить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; - -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; - организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. . |
| 2 | Остановка «Гагарина» д. 2,43м. ш.4м. в.2,47м. Между пересечением Лесовозной дороги и ул. Строителей пересечением ул. им. Ю. Гагарина и ул. Строителей | шт. | 1 | 1 | -Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -Обшивка павильона – профильный лист; -Основание павильона – железобетонные плиты; -Места для сидения – деревянные лавочки; -Обустроены тротуары и пешеходные дорожки. -Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Отсутствует: - контейнер для сбора мусора; -щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Автопавильон ремонта не требует. Необходимо: -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.________

АКТ № 10

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановочный павильон «Жилмассив»: ш.4,98м. в.3,41м. д. 3,16м. Возле жилого дома по ул. Боровая 2 | ш | 1 | 1 | К -каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -основание павильона – железобетонные плиты. -места для сидения – деревянные лавочки. -заездной карман отсутствует. -дефект крыши павильона. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; - -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -заменить остановочный павильон; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |
| 2 | Остановочный павильон «ТРЗ»: Возле жилого дома по ул. Боровая 19 | ш | 1 | 1 | Аварийное состояние остановочного павильона. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; - -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить новый остановочный павильон; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.__________

АКТ №32

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «ТРЗ» - Между пересечением ул. Боровая и ул. Центральная и выездом с придомовой территории по ул. Боровая, 7. - Между пересечением ул. Боровая и ул. Центральная и административным зданием по ул. Боровая, 5 | шт. | 2 | 2 | Обустроены тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствуют: -автопавильоны; -места для сидения; -урны и контейнеры для сбора мусора; -отсутствуют щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; - -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 35

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Дорожная»: Между пересечением ул. Трудовая и Верхней Бетонки и пересечением ул. 2 Трудовая и Верхней Бетонки | ш | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. -установить знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 13

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановочные павильоны «Лесозавод»: Каркас д.2,31м. ш.4,63м. в.2,74м. 1. напротив проходной ОАО «РОСКИТИНВЕСТ» 2. Между пересечением ул. 2 Трудовая и Верхней бетонки и пересечением автодороги Асино-пос. Причулымский и Верхняя бетонка | шт. | 2 | 2 | -каркас остановочных павильонов – металлоконструкция; -обшивка павильонов – профильный лист; -основание павильона – железобетонные плиты; -места для сидения – деревянные лавочки; -остановки освещены. Отсутствует: урны и контейнеры для сбора мусора; - заездные карманы; - щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». | Необходимо: -Провести косметический ремонт павильонов; заасфальтировать заездной карман; -заменить места для сидения; -установить щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнеры для сбора мусора; -нанести дорожную разметку. |
| 2 | Остановочный пункт «Дорожная» Каркас д.1,73м. ш.4,54м. в.2,87м. на пересечении с Нижней бетонкой | шт. | 1 | 1 | -каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -обшивка павильона – профильный лист; -основание павильона – железобетонные плиты; -места для сидения – деревянные лавочки. -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; Отсутствует: урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует освещение остановки; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. | Необходимо: -покрасить каркас павильона; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -заменить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 14

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Переезд» в.2,24м. д.4,31м. ш.1,25м. 1. Между пересечение ул. Лесозаводская и ул. Нижняя бетонка и ул. Кулундинская и ул. Нижняя бетонка | шт. | 1 | 1 | Установлены знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Остановка освещена; Установлен автопавильон с деревянными скамейками и урны; Обустроены заездной карман, остановочная площадка и пешеходные дорожки; Остановка освещена. Отсутствует: - урны и контейнеры для сбора мусора; -щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -посадочная площадка; -боковая разделительная полоса; -тротуары; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать тротуары; -организовать ограждение. . |
|  | Остановка «Переезд» Между пересечение ул. Лесозаводская и ул. Нижняя бетонка и ул. Кулундинская и ул. Нижняя бетонка | шт. | 1 | 1 | Обустроены пешеходные дорожки. Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 21

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Заводская» на ул. Николая Довгалюка между пересечением ул. Линейная и ул. Заводская | шт. | 1 | 1 | Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» установлены. Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; - заездной карман; -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |
| 2 | Остановка «Переездная» возле жилого дома ул. Николая Довгалюка, 81 | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 4

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «ПМК-16» Между городским кладбищем и пересечением ул. им. Гончарова и ул. имени Ленина | шт. | 1 | 1 | -Остановочный павильон - металлоконструкция обшитая металлическим листом, основание ж/б плита, лавочка деревянная - все требует замены; -остановка освещена. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман-не заасфальтирован; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; - организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 16

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Шиномонтаж» Между пересечением ул. Переездная и ул. Сельская и пересечением пер. Юго-Западный и ул. Сельская | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. . |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 15

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановочный павильон «ГРМ» Размеры павильона: ш. 3 м.; в. .2,74 м.; д. 2,31 м. между пересечение ул. С. Лазо и ул. Переездная и жилым домом №42а | шт. | 1 | 1 | -Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -Основание павильона – железобетонные плиты; Остановка освещена; Места для сидения – деревянные лавочки; -Дефект крыши. Отсутствует: урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». | Необходимо: - отремонтировать кровлю павильона (замена профильных листов); -мытье и покраска стен павильона; - заменить деревянную лавочку; -Произвести ремонт (залить бетоном) основание павильона ж/б плиты; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 36

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 01.12.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Бассейн» Размеры павильона: ш. 3 м.; в. .2,75 м.; д. 5,7 м. возле административного здания № | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. . |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 7

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.						(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Бассейн» Напротив здания № 58 по ул. 9 Мая | шт. | 2 | 2 | Обустроены тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствуют: -автопавильоны; -места для сидения; -урны и контейнеры для сбора мусора; -отсутствуют щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; - -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________