- АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2015                                                                                               № 959/15

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство города Асино» на 2016-2018 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 179 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 15 августа 2002 года №61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», на основании Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение» и в целях обеспечения контроля за санитарным состоянием и благоустройством территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство города Асино» на 2016-2018 гг.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Диссонанс».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- И.о. Главы Администрации

- Асиновского городского поселения                                                                          Р.А. Клецко

- АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 40,

- Телефон: (38241) 2-24-98

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство города Асино»

на 2016-2018 гг.

- Асино -2015 г.

Муниципальная программа «Благоустройство города Асино»                                  на 2016-2018 гг.

- Паспорт муниципальной программы «Благоустройство города Асино»

Введение

1. Краткая характеристика города Асино

2. Задачи программы и обоснование ее необходимости

3. Конкретные цели и ожидаемые результаты программы

4. Механизм реализации программы

5. Оценка эффективности, социально-экономических последствий

от реализации программы

6. Программные мероприятия

| Заказчик | Администрация Асиновского городского поселения |
| --- | --- |
| Разработчик | Главный специалист по благоустройству Администрации Асиновского городского поселения |
| Исполнители | Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе |
| Цели и задачи | - улучшение внешнего вида города; - приведение улиц, парков и площадей в состояние, отвечающее необходимым требованиям и статусу г. Асино; - создание благоприятных условий проживания на территории города Асино; - формирование внешнего облика г. Асино; - улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей среды в городе Асино; - ликвидация и предотвращение аварийной ситуации, связанной со старовозрастным состоянием насаждений г. Асино |
| Сроки реализации | 2016- 2018 гг. |
| Источник финансирования | Целевые денежные средства. |
| Эффект от реализации | Повышение уровня благоустройства территории города, улучшение экологической ситуации, снижение социальной напряженности |
| Органы контроля | Администрация Асиновского городского поселения |

- Введение

Полномочие органов местного самоуправления по обеспечению благоустройства территорий города законодательно закреплено федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а так же Законом Томской области от 15.08.2002 г. N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области".

1. Краткая характеристика города Асино

Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» расположено в юго-восточной части Томской области вдоль левого берега р. Чулыма (правого притока   р. Обь). Транспортное сообщение осуществляется по р. Чулым, железной дороге Томск – Асино – Белый Яр, автомобильным дорогам Томск – Асино, Томск – Первомайское, Томск – Зырянское, Томск – Тегульдет.

В городе действуют 5 учреждений дошкольного образования, 7 школ, 2 учреждения начального профессионального образования, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Станция юных техников, 2 детские юношеские спортивные школы.  В г. Асино 180 км дорог из них 68 км – асфальт остальные грунтовые и с усовершенствованным покрытием, 35км линий уличного освещения, 12,950 км., действующих каналов водоотведения талых и грунтовых вод. Общая площадь территорий на которых производятся благоустроительные работы по результатам заключенных муниципальных контрактов составляет 200 000 м2.

2. Задачи программы и обоснование ее необходимости

Задачей программы является повышение уровня внешнего благоустройства и озеленение территорий города, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем, привлечение к работам по благоустройству г. Асино коллективов учреждений и организаций независимо от форм собственности расположенных на территории г. Асино, а также непосредственно жителей г. Асино.

Программа предлагает следующие направления:

- Содержание Городского парка;

- Асфальтирование и заливка резиновым основанием дорожек в Городском парке;

- Высадка саженцев деревьев и кустарников, ограждение и полив высаженных саженцев;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Спиливание и формовочная обрезка аварийно опасных деревьев;

- Приобретение конструкций и вазонов для вертикального озеленения города;

- Приобретение контейнеров с крышкой для сбора мусора и твердых бытовых отходов;

- Приобретение детского игрового и спортивного оборудования;

- Обустройство и содержание цветников;

- Приобретение цветочной рассады на клумбы города;

- Обеспечение сохранности объектов озеленения;

- Химическая защита от иксодовых клещей Городского парка;

- Завоз песка на детские игровые площадки;

- Приобретение урн для установки на центральных улицах города;

- Ремонт урн установленных на центральных улицах города, парках и скверах;

- Приобретение скамеек для установки на центральных улицах города, парках и скверах;

- Ремонт скамеек установленных на центральных улицах города, парках и скверах;

- Ремонт памятников;

- Организация культурно-массовых мероприятий на территории города;

- Содержание объектов озеленения;

- Организация вертикального озеленения;

- Уборка листвы по ул. имени Ленина;

- Организация и проведение двухмесячника по благоустройству;

- Реализация программы по реконструкции и ремонту контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на 2015-2017 годы;

- Конкурс по благоустройству;

- Установка ограждений на внутридворовых детских игровых площадках;

- Демонтаж игрового оборудования пришедшего в негодность на внутридворовых детских игровых площадках;

- Приобретение декоративного моста и сердца для организации Аллеи влюбленных;

- Разработка лесохозяйственного регламента;

- Содержание городского кладбища;

3. Конкретные цели и ожидаемые результаты программы

Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, обеспечивающих надлежащие санитарное и экологическое состояние города Асино, совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Результатом реализации программы станет повышение уровня благоустройства территорий города, соблюдение санитарных норм. Она позволит предупредить: аварийные ситуации, угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта, предотвратит экономические и человеческие потери и улучшит экологическое состояние города.

4. Механизм реализации программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

5. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации программы

Реализация данного проекта приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- повышение уровня культуры обслуживания населения;

- соблюдение санитарных норм;

-ликвидация и предупреждение аварийных ситуаций, связанных с падением аварийных деревьев (предотвращение аварий, разрушений зданий и коммуникаций) и, как следствие, предотвращение больших финансовых затрат на восстановление сетей коммуникаций, зданий;

-  улучшение экологической и санитарной обстановки;

- формирование экологического и санитарного сознания, природосберегающего поведения населения города.

Настоящая программа позволит повысить уровень благоустройства территорий города, а значит повысить уровень комфорта проживания населения.

6. Программные мероприятия

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание Городского парка | 2016-2018 гг. | -сбор и вывоз ТБО из урн и контейнеров; - сбор и вывоз случайного мусора с территории Городского парка; - сгребание снега с одновременным подметанием; - расчистка дорожек к общественным туалетам от снега; - посыпка пешеходных дорожек песком; - расчистка от снега лавочек, территории у лавочек, урн, контейнеров; - частичный ремонт общественного туалета; - санитарное содержание общественного туалета. | Местный бюджет | Администрация Асиновского городского поселения; организации – победители конкурсов на проведение работ и оказание услуг | Повышение комфорта проживания жителей. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций, вызванных падением деревьев. Улучшение здоровья людей, снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Повышение духовно нравственного и творческого потенциала населения. |
| 2. Асфальтирование и заливка резиновым основанием дорожек в Городском парке | 2016-2018 гг. | Асфальтирование и заливка резиновым основанием дорожек – 3000 м2 | Районный и местный бюджет |  |  |
| 3. Высадка саженцев деревьев и кустарников, ограждение и полив высаженных саженцев | 2016-2018 гг. | Планируемое количество саженцев- 600 шт. | Местный бюджет |  |  |
| 4. Ликвидация несанкционированных свалок | 2016-2018 гг. | Планируемый объем вывезенного мусора- 10 000м3 | Районный и местный бюджет |  |  |
| 5. Спиливание и формовочная обрезка аварийно опасных деревьев | 2016-2018 гг. | Планируемое количество спиленных и кронированных деревьев – 700 шт. | Районный и местный бюджет |  |  |
| 6. Приобретение конструкций и вазонов для вертикального озеленения города | 2016-2018 гг. | -планируемое количество приобретенных вазонов- 50 шт.; -планируемое количество приобретенных конструкций- 5 шт. | Районный и местный бюджет |  |  |
| 7. Приобретение контейнеров с крышкой для сбора мусора и твердых бытовых отходов | 2016-2018 гг. | Планируемое количество приобретенных контейнеров 150 шт. объемом 0,75м3. | Районный и местный бюджет |  |  |
| 8. Приобретение детского игрового и спортивного оборудования | 2016-2018 гг. | Приобретение детского игрового оборудования для установки по следующим адресам: - микрорайон ПМК-16; -Советская, 32; - микрорайон Лесозавод; - микрорайон Нефтебаза - Городской сад; -Ленина, 31; -Советская, 19; -Ленина, 45; -9 Мая, 70. | Районный, местный и областной бюджет |  |  |
| 9. Обустройство и содержание цветников | 2016-2018 гг. | Площадь благоустраиваемых цветников 1 500м2 в год по следующим адресам: -у здания по адресу: ул. имени Ленина, 40; -площадь Ленина; -Площадь Победы; -у здания по адресу: ул. имени Ленина, 50. | Местный бюджет |  |  |
| 10. Приобретение цветочной рассады на клумбы города | 2016-2018 гг. | Планируемый объем приобретаемой рассады в год 30 000шт. для высадки по следующим адресам: -у здания по адресу: ул. имени Ленина, 40; -площадь Ленина; -Площадь Победы; -у здания по адресу: ул. имени Ленина, 50. | Местный бюджет |  |  |
| 11. Обеспечение сохранности объектов озеленения | 2016-2018 гг. | Содержание 4 пастухов на 7 месяцев | Местный бюджет |  |  |
| 12. Химическая защита от иксодовых клещей Городского парка | 2016-2018 гг. | Площадь обработки Городского парка 4га. | Местный бюджет |  |  |
| 13. Завоз песка на детские игровые площадки | 2016-2018 гг. | Планируемый завоз песка на внутридворовые детские игровые площадки 576м3. Завоз песка производится на внутридворовые детские игровые площадки, по заявкам, поступившим в Администрацию Асиновского городского поселения от жителей города. | Местный бюджет |  |  |
| 14.Приобретение урн для установки на центральных улицах города | 2016-2018 гг. | Планируемое приобретение урн в год 10 шт. | Районный и местный бюджет |  |  |
| 15.Ремонт урн установленных на центральных улицах города, парках и скверах | 2016-2018 гг. | Планируемый ремонт урн в год 10 шт. | Районный и местный бюджет |  |  |
| 16.Приобретение скамеек для установки на центральных улицах города, парках и скверах | 2016-2018 гг. | Планируемое приобретение скамеек в год 10 шт. | Районный бюджет |  |  |
| 17. Ремонт скамеек установленных на центральных улицах города, парках и скверах | 2016-2018 гг. | Планируемый ремонт скамеек в год 10 шт. | Районный бюджет |  |  |
| 18.Ремонт памятников | 2016-2018 гг. | Планируемый ежегодный ремонт трех памятников по следующим адресам: - ул. 370 Стрелковой дивизии «Обелиск 370 Ордена Кутузова второй степени Бранденбургской Краснознаменной дивизии»; -Площадь привокзальная «Братская могила партизан, подпольщиков и жертв Колчаковского террора погибшим в 1919 году»; -Мемориальный комплекс асиновцам, погибшим в годы ВОВ. | Местный бюджет |  |  |
| 19. Организация культурно-массовых мероприятий на территории города | 2016-2018 гг. | Ежегодные благоустроительные работы к следующим праздничным мероприятиям: -проводы зимы; -23 февраля «Автогонки»; -День победы; -День города; -Новый год. | Районный и местный бюджет |  |  |
| 20. Содержание объектов озеленения | 2016-2018 гг. | Ежегодные работы по: -стрижке живой изгороди 1287,5м.п.; -побелке деревьев 1200 шт.; -скосу травы на детских игровых и спортивных площадках и памятниках 14600м2. | Местный бюджет |  |  |
| 21. Организация вертикального озеленения | 2016-2018 гг. | Посадка цветов в вазоны, развешивание и уборка вазонов, ремонт вазонов, установка декоративного моста, окраска декоративного моста | Местный бюджет |  |  |
| 22. Уборка листвы по ул. имени Ленина | 2016-2018 гг. | Ежегодная планируемая площадь сбора и вывоза листвы 50 000м2 с ул. имени Ленина и прилегающей к ней территорий | Местный бюджет |  |  |
| 23.Организация и проведение двухмесячника по благоустройству | 2016-2018 гг. | Ежегодный планируемый объем вывоза мусора с территории города 1350м3 | Местный бюджет |  |  |
| 24. Реализация программы по реконструкции и ремонту контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на 2015-2017 годы | 2016-2017 гг. | Планируемое количество для изготовления и монтажа новых контейнерных площадок 20 шт. | Местный бюджет |  |  |
| 25. Конкурс по благоустройству | 2016-2018 гг. | Ежегодный конкурс проводится на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» для привлечения жителей города, владельцев учреждений и предприятий к наведению чистоты и благоустройства на подведомственных и прилегающих территориях. | Местный бюджет |  |  |
| 26. Изготовление и установка ограждений на внутридворовых детских игровых площадках | 2016-2018 гг. | Планируемое количество ограждений для установки на внутридворовых детских игровых площадках в год 500м.п. | Районный бюджет |  |  |
| 27.Демонтаж игрового оборудования пришедшего в негодность на внутридворовых детских игровых площадках | 2016-2018 гг. | Демонтаж всего оборудования пришедшего в негодность на всех внутридворовых площадках города | Районный бюджет |  |  |
| 28.Приобретение декоративного моста и сердца для организации Аллеи влюбленных. | 2016-2018 гг. | Организация Аллеи влюбленных на территории города | Районный бюджет |  |  |
| 29. Разработка лесохозяйственного регламента | 2016-2017 гг. | Лесохозяйственный регламент – разрабатывается для осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах муниципального образования «Асиновское городское поселение». | Районный бюджет |  |  |
| 30. Содержание городского кладбища | 2016-2018 гг. | - сбор и вывоз ТБО из урн и контейнеров; - сбор и вывоз случайного мусора с территории городского кладбища; - сгребание снега с одновременным подметанием; - расчистка дорожек от снега; - посыпка пешеходных дорожек песком; - расчистка от снега лавочек, территории у лавочек, урн, контейнеров; - частичный ремонт общественного туалета; - санитарное содержание общественного туалета. | Местный бюджет |  |  |

7. Объемы и источники финансирования мероприятий и инвестиционных проектов

| № п./п. | Наименование мероприятий | Объем финансирования – ВСЕГО (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет района | Бюджет поселения | Другие источника финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | ИТОГО | 66 822 | 26500 | 33 322 | 7 000 |
|  | 1 год (2016) | 22 045 | 9200 | 9 845 | 3 000 |
|  | 2 год (2017) | 23 052 | 8 850 | 12 202 | 2 000 |
|  | 3 год (2018) | 21 725 | 8 450 | 11 275 | 2 000 |
| 1 | Содержание Городского парка | 2 560 |  |  |  |
|  | 1 год | 810 | - | 810 | - |
|  | 2 год | 850 | - | 850 | - |
|  | 3 год | 900 | - | 900 | - |
| 2 | Асфальтирование и заливка резиновым основанием дорожек в Городском парке | 7 200 |  |  |  |
|  | 1 год | 2 500 | 2 500 | - | - |
|  | 2 год | 2 350 | 1 850 | 500 | - |
|  | 3 год | 2 350 | 1 850 | 500 | - |
| 3 | Высадка саженцев деревьев и кустарников, ограждение и полив высаженных саженцев | 1 000 |  |  |  |
|  | 1 год | 300 | - | 300 | - |
|  | 2 год | 350 | - | 350 | - |
|  | 3 год | 350 | - | 350 | - |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | 4 500 |  |  |  |
|  | 1 год | 1 500 | 1 000 | 500 | - |
|  | 2 год | 1 500 | 800 | 700 | - |
|  | 3 год | 1 500 | 800 | 700 | - |
| 5 | Спиливание и формовочная обрезка аварийно опасных деревьев | 4 500 |  |  |  |
|  | 1 год | 1 500 | 1 000 | 500 | - |
|  | 2 год | 1 500 | 800 | 700 | - |
|  | 3 год | 1 500 | 800 | 700 | - |
| 6 | Приобретение конструкций и вазонов для вертикального озеленения города | 2 500 |  |  |  |
|  | 1 год | 500 | 500 | - | - |
|  | 2 год | 1 000 | 900 | 100 | - |
|  | 3 год | 1 000 | 900 | 100 | - |
| 7 | Приобретение контейнеров с крышкой для сбора мусора и твердых бытовых отходов | 1 500 |  |  |  |
|  | 1 год | 500 | 500 | - | - |
|  | 2 год | 500 | - | 500 | - |
|  | 3 год | 500 | 500 | - | - |
| 8 | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования | 15 000 |  |  |  |
|  | 1 год | 5 000 | 2 000 | - | 3 000 |
|  | 2 год | 5 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 |
|  | 3 год | 5 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 |
| 9 | Обустройство и содержание цветников | 1 600 |  |  |  |
|  | 1 год | 450 | - | 450 | - |
|  | 2 год | 550 | - | 550 | - |
|  | 3 год | 600 | - | 600 | - |
| 10 | Приобретение цветочной рассады на клумбы города | 2 570 |  |  |  |
|  | 1 год | 670 | - | 670 | - |
|  | 2 год | 900 | - | 900 | - |
|  | 3 год | 1 000 | - | 1 000 | - |
| 11 | Обеспечение сохранности объектов озеленения | 2 930 |  |  |  |
|  | 1 год | 930 | - | 930 | - |
|  | 2 год | 1 000 | - | 1 000 | - |
|  | 3 год | 1 000 | - | 1 000 | - |
| 12 | Химическая защита от иксодовых клещей Городского парка | 97 |  |  |  |
|  | 1 год | 30 | - | 30 | - |
|  | 2 год | 32 | - | 32 | - |
|  | 3 год | 35 | - | 35 | - |
| 13 | Завоз песка на детские игровые площадки | 180 |  |  |  |
|  | 1 год | 50 | - | 50 | - |
|  | 2 год | 60 | - | 60 | - |
|  | 3 год | 70 | - | 70 | - |
| 14 | Приобретение урн для установки на центральных улицах города | 600 |  |  |  |
|  | 1 год | 200 | - | 200 | - |
|  | 2 год | 200 | 200 | - | - |
|  | 3 год | 200 | 200 | - | - |
| 15 | Ремонт урн установленных на центральных улицах города, парках и скверах | 150 |  |  |  |
|  | 1 год | 50 | - | 50 | - |
|  | 2 год | 50 | 50 | - | - |
|  | 3 год | 50 | 50 | - | - |
| 16 | Приобретение скамеек для установки на центральных улицах города, парках и скверах | 600 |  |  |  |
|  | 1 год | 200 | 200 | - | - |
|  | 2 год | 200 | 200 | - | - |
|  | 3 год | 200 | 200 | - | - |
| 17 | Ремонт скамеек установленных на центральных улицах города, парках и скверах | 150 |  |  |  |
|  | 1 год | 50 | 50 | - | - |
|  | 2 год | 50 | 50 | - | - |
|  | 3 год | 50 | 50 | - | - |
| 18 | Ремонт памятников | 300 |  |  |  |
|  | 1 год | 100 | - | 100 | - |
|  | 2 год | 100 | - | 100 | - |
|  | 3 год | 100 | - | 100 | - |
| 19 | Организация культурно-массовых мероприятий на территории города | 2 550 |  |  |  |
|  | 1 год | 650 | - | 650 | - |
|  | 2 год | 900 | 200 | 700 | - |
|  | 3 год | 1 000 | 300 | 700 | - |
| 20 | Содержание объектов озеленения | 1 800 |  |  |  |
|  | 1 год | 500 | - | 500 | - |
|  | 2 год | 600 | - | 600 | - |
|  | 3 год | 700 | - | 700 | - |
| 21 | Организация вертикального озеленения | 450 |  |  |  |
|  | 1 год | 100 | - | 100 | - |
|  | 2 год | 150 | - | 150 | - |
|  | 3 год | 200 | - | 200 | - |
| 22 | Уборка листвы по ул. имени Ленина | 480 |  |  |  |
|  | 1 год | 150 | - | 150 | - |
|  | 2 год | 160 | - | 160 | - |
|  | 3 год | 170 | - | 170 | - |
| 23 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству | 1 650 |  |  |  |
|  | 1 год | 500 | - | 500 | - |
|  | 2 год | 550 | - | 550 | - |
|  | 3 год | 600 | - | 600 | - |
| 24 | Реализация программы по реконструкции и ремонту контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на 2015-2017 годы | 2 405 |  |  |  |
|  | 1 год | 1 405 | - | 1 405 | - |
|  | 2 год | 1 000 | - | 1 000 | - |
| 25 | Конкурс по благоустройству | 950 |  |  |  |
|  | 1 год | 300 | - | 300 | - |
|  | 2 год | 300 | - | 300 | - |
|  | 3 год | 350 | - | 350 | - |
| 26 | Изготовление и установка ограждений на внутридворовых детских игровых площадках | 1 500 |  |  |  |
|  | 1 год | 500 | 500 | - | - |
|  | 2 год | 500 | 500 | - | - |
|  | 3 год | 500 | 500 | - | - |
| 27 | Демонтаж игрового оборудования пришедшего в негодность на внутридворовых детских игровых площадках | 900 |  |  |  |
|  | 1 год | 300 | 300 | - | - |
|  | 2 год | 300 | 300 | - | - |
|  | 3 год | 300 | 300 | - | - |
| 28 | Приобретение декоративного моста и сердца для организации Аллеи влюбленных. | 1 000 |  |  |  |
|  | 1 год | 500 | 500 | - | - |
|  | 2 год | 500 | 500 | - | - |
| 29 | Разработка лесохозяйственного регламента | 1 000 |  |  |  |
|  | 1 год | 500 | 500 | - | - |
|  | 2 год | 500 | 500 | - | - |
| 30 | Содержание городского кладбища | 4 200 |  |  |  |
|  | 1 год | 1 300 | - | 1 300 | - |
|  | 2 год | 1 400 | - | 1 400 | - |
|  | 3 год | 1 500 | - | 1 500 | - |

Разработчик проекта

Главный специалист по благоустройству

Администрации Асиновского городского поселения     ______________________________________________ С.Г. Гассельбах