СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 06 мая 2010 года		             		                                                   №  215

г. Асино

О принятии муниципальной  программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2010 год

Во исполнении пункта 1.10 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» и в соответствии с законом Томской области от 14 июля 2005г. № 104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской области

Совет Асиновского городского поселения  РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновского городского поселения» на 2010г. согласно приложению.

2.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу                    Администрации Асиновского городского поселения (Данильчука Н.А.).

Глава Асиновского городского поселения-

Председатель Совета Асиновского					                                         городского поселения                                                                             Г. В. Логунов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

По проведению капитального ремонта многоквартирных домов

муниципального образования «Асиновское городское поселение»

на 2010 г.

Паспорт муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2010 г.

| Наименование программы | Муниципальная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период 2010 г.. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Совет Асиновского городского поселения |
| Основной разработчик программы | Администрация Асиновского городского поселения, МУ «Управление городским жилищным фондом» |
| Цели программы | - Приведение жилищного фонда муниципального образования «Асиновское городское поселение» в нормативное состояние. - Создание безопасных и благоприятных условий проживания. - Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. - Улучшение архитектурного облика муниципального образования «Асиновское городское поселение». - Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве г.Асино. |
| Задачи программы | - Ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов расположенных на территории г. Асино. - Ремонт крыш многоквартирных домов расположенных на территории г. Асино. |
| Сроки реализации программы | 2010 год. |
| Источники финансирования программы | Финансирования программы за счет средств трех источников финансирования: 1. Бюджет Асиновского городского поселения 2. Средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ» 3. Средства собственников жилья. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Выполнить капитальный ремонт в многоквартирных домах применяя ресурсосберегающие технологии. - Снизить социальную напряженность в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» - Повысить уровень технического состояния жилого фонда г. Асино. |
| Исполнители программы | - Администрация Асиновского городского поселения. - Управляющие организации - Подрядные организации на конкурсной основе. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации  органами местного самоуправления  на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» проводятся мероприятия  по определению и решению задач для проведения капитального ремонта имеющегося жилого фонда.

На балансе Администрации Асиновского городского поселения  находится более 60 тыс. квадратных метров муниципального жилья или  1320 квартир. Квартиры расположены в  многоквартирных домах  смешанной формы  собственности, и общая площадь  приватизированных  жилищ  составляет  287 тыс. кв.м.. Более 60%  жилья, составляют  жилые дома, построенные в 50 - 60-х годах. При передаче многоквартирных  жилых домов  в муниципальную собственность, капитальный ремонт жилья не был проведен  в связи с отсутствием средств  у муниципалитета. Нового строительства  на территории  Асиновского городского поселения  не ведется  с 90-х годов, за исключением  индивидуального в незначительном объеме.

Для  проведения капитального ремонта  многоквартирных домов в бюджете Асиновского городского поселения предусмотрена  статья расхода денежных средств, собранных за найм муниципального жилья. Среднегодовой сбор по данной статье варьируется в размере 1,5 млн. руб.

Для приведения жилого фонда в нормативное состояние необходимо проведение работ на сумму более 800 млн. рублей. Бюджетных средств муниципального образования, для выполнения  такого объема работ явно недостаточно. Силами управляющих компаний и товариществ собственников жилья выполняются работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества в жилых домах. Для определения объемов капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда г. Асино, проведен анализ технического состояния зданий, составлен перечень планируемых работ по каждому объекту с определением сметной стоимости. Составлен план проведения капитального ремонта жилищного фонда, поадресно на период 2010 г.

2. Основные  цели и задачи программы

1.  К основным целям программы капитального ремонта жилищного фонда  Асиновского городского поселения  на 2010 г. относятся:

1) приведение жилого фонда Асиновского городского поселения в нормативное

состояние;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3) повышение качества реформирования  жилищно-коммунального хозяйства;

4) улучшение архитектурного облика муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

2. Перечень видов работ, выполняемых по программе капитального ремонта:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем  теплоснабжения,

установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления

2) ремонт крыш.

3. Финансовые обеспечения программы.

1) Бюджет Асиновского городского   поселения

2) Средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ»

3) Средства собственников жилья

4. Контроль за исполнением программы.

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Администрацию Асиновского городского поселения

5. Ожидаемые конечные результаты программы:

1) произвести капитальные ремонты в  многоквартирных домах;

2) снизить стоимость оплаты за коммунальные услуги собственников и нанимателей жилого фонда Асиновского городского поселения.

3) снизить социальную напряженность в Асиновском городском поселении;

4) повысить уровень технического состояния жилого фонда.

Приложение: Перечень многоквартирных жилых домов,  в отношении  которых планируется  предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Асиновское городское поселение».

| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Асиновское городское поселение | 3104,2 | 111 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 5716475 | 5716475 |