СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 10.09.2015 г.  	                               № 179

г. Асино

Об утверждении отчета о выполнении плана программных мероприятий

по реализации Программы социально-экономического развития

Асиновского городского поселения на 2008-2015 годы за 2014 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение»,

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1.    Утвердить отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Асиновского городского   поселения на 2008-2015 годы за 2014 год согласно приложению.

2.     Настоящее решение подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Диссонанс» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения-

Председатель Совета Асиновского

Городского поселения                                                                               Н.А. Данильчук

Приложение

к Решению Совета Асиновского

городского поселения

от 10.09.2015 г. № 179

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское

городское поселение» на 2008-2015 годы за 2014 год (далее – Отчет)

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение» Томской области на 2008-2015 годы (далее – Программа) утверждена решением Совета Асиновского городского поселения  от 29.11.2007 № 122.

В 2012 году проведена актуализация Программы:

1)  Уточнения объема финансирования мероприятий (решение Совета Асиновского городского поселения Томской области от 19.07.2012 № 421).

2)   Программа была пролонгирована до 2015 года (решение Совета Асиновского городского поселения от 06.09.2012 № 432)

3)  С учетом сложившихся социально-экономических  условий и планируемых к реализации мер были внесены изменения в содержание мероприятий Программы (увязка мероприятий с целевыми программами) и сроки их реализации;

Главная цель Программы:

-	повышение уровня жизни населения;

-	создание благоприятных условий проживания на территории города;

-	улучшение жилищных условий граждан;

-	формирование внешнего облика города Асино.

Для достижения главной цели Программы предусмотрены 3 основные направления,             а именно:

- Сохранение и развитие человеческого потенциала территории;

- Повышение уровня социально-экономического развития;

- Совершенствование системы местного самоуправления.

Фактический объем финансирования программы за 2014 год в сравнении с 2013 годом представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Фактический объем финансирования Программы за период 2013-2014 годы

| Наименование средств | Исполнено, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год |
| Федеральный бюджет | 75270 | 28958 |
| Областной бюджет | 155758 | 321273 |
| Местный бюджет | 19535 | 57802 |
| Иные средства | - | - |
| Итого: | 250563 | 408033 |

В 2014 году в рамках действующей Программы выполнены следующие мероприятия (подробный отчет о мероприятиях и результатах их выполнения представлен в приложении № 1 к отчету):

По направлению 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории:

Приоритет 1.1. Повышение уровня жизни населения:

Полномочия по Приоритету 1.1. были переданы МО «Асиновский район» на основании Решения Совета.

В рамках исполнения полномочий проводятся мероприятия (ярмарки вакансий, организация общественных работ и др.) по содействию незанятому населению в трудоустройстве на постоянную и временную работу, а так же продолжается работа по легализации заработной платы и развитию системы социального партнерства.

Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения

В рамках Программы социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение на 2008-2016 годы в  2014 году были  проведены следующие мероприятия:

По направлению «улучшение жилищных условий граждан»:

Выполнен капитальный ремонт 2-х МКД в г. Асино  стоимость ремонта – 1,454  млн. руб., в т.ч. 0,454 млн. руб. – из средств ФБ, 1,0 млн. 0 руб. – из МБ, в 2013г. было освоено средств в 3,8 раз больше или в абсолютном выражении на 3,119 млн.руб. чем в 2014г.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» по программе переселения граждан г. Асино из ветхого и аварийного жилищного фонда улучшили жилищные условия   человек (в 2012г. 66 человек). Построены   МКД  для  переселения 217 семей  площадью 9539,6 м2.  Общий объем финансирования составил 280,777 млн. руб. из федерального, областного и местного  бюджетов.  В 2013 году финансирование составляло 160,277 млн. руб., что в 1,8 раза  больше объема средств затраченных  в 2014 году.

В рамках исполнения переданных полномочий по  обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,  было затрачено в 2014 году средств на сумму 24,197 млн. руб., в том числе:

федеральных средств на сумму 19,056 млн. руб.,

средств местного бюджета  –14,747 млн. руб.

Закуплено 65 жилых помещений, обеспечено жилыми помещениями. В сравнении с 2013 годом сумма затрат уменьшилась   на 19,817 млн. руб.

По направлению « коммунальное хозяйство»

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей  в 2014г. выделено из местного бюджета 0,923 млн.руб., это в 4,5 раза больше чем в 2013г., или в абсолютном выражении на 0,719 млн.руб., больше. Произведены работы  по капитальному ремонту  теплотрассы по ул. Кошевого протяженностью 0,289 км. .Проведены работы по капитальному  ремонту тепловой камеры по адресу: г.Асино, ул. Транспортная, д.1.

По строительству, реконструкции и капитальному ремонту внутригородских сетей водоснабжения и водоотведения, в т.ч. реконструкция и капитальный ремонт Орловского водозабора освоено средств на общую сумму 54,854 млн. руб., в том числе  из областного бюджета  средств на сумму 50,485 млн. руб., местный бюджет 4,369 млн.руб., что   в 5 раз  больше  чем в 2013 году. Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных   водопроводных сетей составила –1,164 км.; канализационных сетей 0,061км. На проектирование сетей  водоснабжения и водоотведения в г.Асино было израсходовано 0,152 мл. рублей. На проектирование очистных сооружений нет затраченных средств, так как проектирование не проводилось.

В рамках  программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «АГП» на 2012-2015 года  в разделе теплоснабжение – было приобретение дымовой трубы  и котла для котельной ПУ-24.

В 2014 году были переданы полномочия по газификации  и расход составил 0,040 млн. руб.

Так же в 2014 году был произведен ремонт бани, расположенной по ул. Рабочей на сумму 0,811 млн.рублей. Были проведен косметический ремонт и приобретали мебель.

По ведомственной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 2012-2014 годы» в 2014 году  не было  расходов   на строительство пандусов и установку перил  в домах, из-за отсутствия заявок.

В рамках  содержание и  обслуживание линий наружного  освещения были проведены работы  по освещению искусственных неровностей по ул. Ленина, Гончарова, 370 Стр.Дивизии,  проведены работы по замене существующих светильников на светильники с энергосберегающими лампами на сумму 3,565 млн. рублей

По обеспечению транспортной доступности, содержание автомобильных дорог на территории города общий объем финансирования по дорожному комплексу в 2014 году в сравнении с 2013 г. остался на прежнем уровне. Объем финансирования по текущему содержанию и обслуживанию дорог  в 2014г. составил 15,16 млн. руб. из местного бюджета и 7,088 млн. руб. из областного бюджета. Произведено  асфальтирование ул. АВПУ, ул. Войкова, ул. Лесовозная, Челюскина, общей площадью 4277м2. Произведено асфальтирование автомобильной стоянки по ул. Гончарова 170 –общей площадью ремонта 2042 м2. Проведен  ямочный ремонт на автомобильных дорогах,   производились работы по грейдированию улиц, вывозу снега, механизированной очистке проезжей части от мусора и грязи, уборке мусора с прибордюрной части дорог.

По благоустройству и проектированию объектов  озеленения обрезка и спиливание аварийно-опасных деревьев, посадка саженцев, содержание цветников, газонов 928 м.кв., стрижка живых изгородей 1287,5м3, скашивание травы 112830 м.кв. на которые было затрачено  2,910 млн. руб. в т.ч. средства местного бюджета 2,910 млн.руб. Объем финансирования по сравнению с 2013 г. увеличился на 60 %, или в абсолютном выражении на 1,181 млн.руб.  Расходы по охране, содержанию  и воспроизводству  городских лесов в 2014 году составили 0,180 млн.руб.  на  56 %   больше чем в 2013 году.

По благоустройству территории города затрачено 1,486 млн.руб. в том числе 1,486  млн.руб. из местного бюджета, что в 2,5 раз больше чем в 2013 году. Выполнены ремонтные работы памятников, ограждений мемориальных сооружений  г. Асино обеспечение сохранности  объектов озеленения, цветников, газонов   иммобилизации, отлову и содержанию безнадзорных животных.

На организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, улучшение системы обращения   с отходами затрачено 1,258 млн. руб., в т.ч.  1,258 млн. руб.  из местного бюджета, затраты на уровне 2013 года, было приобретено 6000 мусорных мешков, объем убранных несанкционированных  свалок 500 м.куб.

По благоустройству городского сада, его содержанию, химической защите от иксодовых клещей, общей площадью 40 000 м2, затрачено 0,760 млн. руб. средств местного бюджета, что  на уровне объема средств, затраченных в 2013 году.

Объем затраченных средств на содержание мест захоронения, содержание кладбища площадью около 18,7 га (в 2013 году  9,5га)  в 2014 году увеличился  на 0,330 млн. руб. по сравнению с 2013г.  составил 1,219 млн. руб.

Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения

Администрацией Асиновского городского поселения в 2014г. проводились следующие мероприятия по формированию здорового образа жизни населения:

Организовывались физкультурно-оздоровительные работы с населением, проведение общегородских спортивных игр и спортивных праздников по наиболее популярным видам спорта финансирование 0,420млн.руб. из местного бюджета на 12%  больше чем в 2013г.; 316 мероприятий, 6069 участников городских соревнований. Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта от общего числа жителей составил 16,1% что на 11,9 % больше показателя 2013 года.

Проводилось ежегодное антинаркотическое шествие по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Будущее, которое я выбираю»,оказывалось содействие в ежегодной акции «Маршруте здоровья»;

Оказывалось содействие в организации досуга молодежи и проведении культурно-массовых мероприятий

В 2014 году на такие мероприятия было затрачено 1,519млн.руб. из местного бюджета. В сравнении с 2013г. затраты увеличились в 2,3 раза или в абсолютном выражении на 869млн.руб. Проводилось 14 организованных культурно-массовых  мероприятий, в которых  привлечено около 4000 человек.

По направлению 2. Повышение уровня социально-экономического развития:

Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности города

По данному приоритету полномочия осуществляет Администрация Асиновского района.

Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала:

По приоритету 2.2. полномочия осуществляет Администрация Асиновского района.

По направлению 3. Реформирование и совершенствование системы местного самоуправления:

Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением

Администрацией Асиновского городского поселения постоянно проводились мероприятия по совершенствованию системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением. Для достижения цели «Совершенствование системы местного самоуправления» выполняется следующее:

- использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения, в т.ч. посредством проведения опросов; разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; организации контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения;

- осуществление плановых систем организации и проведения публичных слушаний, сходов, собраний и конференций граждан.

Количество письменных обращений граждан в 2014 году составило – 1691 обращений  из них в устной форме – 53 обращений, письменных 1638 , по отношению к 2013 году, показатель увеличился на 8 %  или на 126 обращений в год.

Постоянно проводилось информирование населения о ходе реформ и о проблемах развития местного самоуправления:

-	организованы публикации, выступления и передачи в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей муниципальных образований, структурных подразделений администрации, на которые израсходовано 0,564 млн.руб. на уровне 2013 года.

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации

Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения на 2014 год

| № | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель | Фактический объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | федеральный |  | областной | местный |  | прочие |  |  | 2014 г. | в % к 2013 г. |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан |  | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МО «Асиновский район» |  |  |  |
| Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 1,454 |  |  | 0,454 |  | 1,0 |  |  | Принято домов после капитального ремонта |  | 2 дома | в 3 раза меньше чем 2013году |
| 1.2.2 | Переселение из ветхого и аварийного жилья, во исполнения решений суда |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 287,089 |  |  | 19,056 | 263,7 | 4,312 |  |  | Общая количество предоставленных жилых помещений на общую площадь, 9539,6м2 |  | 217 квартир | в 1,8 раза больше чем в 2013 г. |
| 1.2.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. |  |  | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 24,195 |  |  | 9,448 |  | 14,747 |  |  | Жилых помещений; Дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем |  | 65 жилых помещений, 65 детям-сиротам; | на 55 % меньше чем в 2013 году. |
| 1.2.4 | ВЦП «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 2012-2014 годы». |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство и ремонт пандусов, в т.ч. установка перил |  | Работы не проводились из-за отсутствия заявок | - |
| 1.2.5 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,204 |  |  |  |  | 0,204 |  |  | Обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, км |  | 0,289 км | на 52% больше чем в 2013 году. |
| 1.2.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских сетей водоснабжения и водоотведения, в т.ч. реконструкция и капитальный ремонт Орловского водозабора |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 54,854 |  |  |  | 50,485 | 4,369 |  |  | Строительство, реконструкция, восстановление объектов водоснабжения и водоотведения, км |  | 1,164 км водопровод сетей 0,061 км водоотведение | в 5 раз больше чем в 2013 г. |
| 1.2.7 | Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в г. Асино |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,152 |  |  |  |  | 0,152 |  |  | Количество объектов по проектированию, в т.ч. топография и инженерно-геологич. Изыскания |  |  |  |
| 1.2.8 | Проектирование очистных сооружений в г. Асино |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов по проектированию |  | Не проводилось |  |
| 1.2.9 | Программа энергоснабжения и повышения энергетической эффективности МО «Асиновское городское поселение» на 2012-2015 года, в том числе: |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение дымовой трубы и котла для кот. ПУ-24 |  |  | в 2013 году расходов не было. |
|  | По теплоснабжению: реконструкция и капитальный ремонт котельных |  |  |  | 1,737 |  |  |  |  | 1,737 |  |  |  |  |  |  |
|  | По водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Мероприятия по газификации |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  | в 2013 году не было полномочий |
| 1.2.11 | Текущее содержание и ремонт дорог и тротуаров города |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 22,248 |  |  |  | 7,088 | 15,16 |  |  | Площадь и протяженность отремонтированных (построенных) дорог |  | 10707 м2 | На 107% к 2013 г. |
| 1.2.12 | Уличное освещение |  |  |  | 3,565 |  |  |  |  | 3,565 |  |  |  |  | 34,04 км |  |
| 1.2.13 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы не проводились |  |  |  |
| 1.2.14 | Техническое сопровождение опасных гидротехнических сооружений |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы не проводились |  |  |  |
| 1.2.15 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, улучшение системы обращения с отходами |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 1,258 |  |  |  |  | 1,258 |  |  | Количество (объем) убранных несанкционир. Свалок, вывезено мусора, |  | 7 свалок – 500 м3; Вывезено по заявкам жителей приобретено 6000 мусорных мешков | на уровне 2013 года |
| 1.2.16 | Обеспечение города спецтехникой |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Строительство и реконструкция линий уличного освещения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы не проводились |  |  |  |
| 1.2.18 | Благоустройство, проектирование и содержание объектов озеленения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 2,910 |  |  |  |  | 2,910 |  |  | Содержание цветников, закупка цветочной рассады, скос травы |  | Приобретение и высадка 30000 шт. рассады Скашивание травы 114582 м2; содержание цветников, газонов 928 м2, стрижка живых изгородей 1287,5м3, | в 1,7 раза больше чем в 2013 г. |
| 1.2.19 | Охрана, содержание и воспроизводство городских лесов |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,180 |  |  |  |  | 0,180 |  |  | Тушение очагов возгорания, проведение плановых отжигов сухой травы |  |  | на 56% больше чем в 2013 г. |
| 1.2.20 | Благоустройство и содержание городского сада |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 0,760 |  |  |  |  | 0,760 |  |  | Содержание; химическая защита от иксодовых клещей, скос травы, |  | 40 000 м2 | на 5% больше чем в 2013 г. |
| 1.2.21 | Благоустройство территории города: |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 1,486 |  |  |  |  | 1,486 |  |  | Капитальный ремонт и ограждение мемориальных сооружений. Иммобилизировано, отловлено и содержится безнадзорных животных |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт мемориальных сооружений, памятников г. Асино памятников |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  | 00,276 |  |  |  |  | 4 объекта |  |
|  | Охрана объектов озеленения (иммобилизация, отлов и содержание безнадзорных животных) |  |  |  | 0,458 |  |  |  |  | 0,458 |  |  |  |  | 2 коровы | в 5 раз больше чем в 2013г. |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории города. |  |  |  | 0,752 |  |  |  |  | 0,752 |  |  | Спиливание аварийно-опастных деревьев |  | 1650м2 |  |
| 1.2.22 | Содержание мест захоронения |  |  |  | 1,219 |  |  |  |  | 1,219 |  |  | Содержание, га |  | 18,7 га | на 51% больше чем в 2013 г. |
| Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие в организации физкультурно-оздоровительной работы с населением (проведение общегородских спортивных игр) |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,420 |  |  |  |  | 0,420 |  |  | Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта, % |  | 16,1 % | На 0,39 % больше 2012 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число организованных и проведенных в городе массовых спортивных мероприятий, ед. |  | 316 мероприятий | На 42,8% больше 2012 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников городских соревнований, чел. |  | 6069 человек | На 36,4% больше 2012 г. |
| 1.3.2 | Содействие в ежегодном антинаркотическом шествии «Будущее, которое мы выбираем», содействие по борьбе с пьянством, табакокурением «Маршрут здоровья» |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,025 |  |  |  |  | 0,025 |  |  | Привлечено участников |  | 500 человек | на 66% больше чем в 2013 году |
| 1.3.3 | Содействие в организации досуга молодежи и проведении культурно-массовых мероприятий |  |  | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 1,519 |  |  |  |  | 1,519 |  |  | Привлечено участников |  | 4000 человек, 14 мероприятий | в 2 раза меньше чем 2013г. |
| Направление 2. Повышение уровня социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала (Полномочия МО «Асиновский район») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношения органов местного самоуправления и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление проблем (проведение опросов), их решение, контроль за выполнением решения | Постоянно |  |  |
| 3.1.2 | Выявление актуальных проблем населения |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |
| 3.1.3 | Совершенствование «обратной связи» органов местного самоуправления |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Письменные обращения граждан; устные обращения | 1691 обращений: 53 устных; 1638 письменных. |  | На 8% больше чем в 2013г. |
| 3.1.4 | Публикации, выступления в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |  | 0,534 |  |  |  | 0,534 |  |  | постоянно | Постоянно |  |  |