СОВЕТ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  06.10.2011                                                                                                             № 349

г. Асино

О внесении изменений в решение Совета Асиновского городского поселения от 11.11.2010 №258 «Об утверждении муниципальной целевой программы по восстановлению водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер

в Асиновском городском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в целях повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг гражданам, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения  Асиновского городского поселения

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Совета Асиновского городского поселения от 11.11.2010 № 258 «Об утверждении муниципальной целевой программы по восстановлению водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  комитет по социальной политике, ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательства Совета Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского

городского поселения

Председатель Совета Асиновского

городского поселения                                                                                               Г.В. Логунов

## Приложение

к решению Совета Асиновского

городского поселения

от 06.10.2011  № 349

## ПАСПОРТ

## Муниципальной целевой программы по восстановлению водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа по восстановлению водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» |
| Заказчик программы | Совет Асиновского городского поселения |
| Разработчик программы | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Асиновского городского поселения |
| Цели программы | - Повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Асино; - эффективное использование коммунальных ресурсов; - исключение несчастных случаев в связи с попаданием в открытые колодцы людей и животных |
| Сроки реализации программы | 2011-2012 годы |
| Источники и объем финансирования | - Финансовые затраты на реализацию Программы 2011г. – 255940 руб. 2012г. – 486923 руб. - Источники финансирования: Бюджет МО «Асиновское городское поселение» |
| Исполнители программы | - Предприятия и организации различных форм собственности |
| Ожидаемые конечные результаты | - Повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Асино; - эффективное использование коммунальных ресурсов; - исключение несчастных случаев в связи с попаданием в открытые колодцы людей и животных |
| Орган, осуществляющий контроль над реализацией программы | Совет Асиновского городского поселения |

1. Общие положения

Муниципальная целевая  программа по восстановлению  водопроводно- канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении разработана в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006  года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

## 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В городе Асино существуют системы водоснабжения и канализационные системы, а так же системы теплоснабжения, которые представляют собой комплекс инженерных сооружений. В этот комплекс инженерных сооружений входят  водопроводно-канализационные колодцы и тепловые камеры.

В городе Асино насчитывается  627  водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер.  В связи с продолжительной эксплуатацией инженерных сооружений многие колодцы и тепловые камеры требуют капитального ремонта.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями программы являются:

-  повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению;

-  повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

-  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.Асино.

Задачи:

- эффективное использование коммунальных ресурсов;

- исключение несчастных случаев в связи с попаданием в открытые колодцы людей и животных.

4. Перечень основных мероприятий

- Ремонт кирпичной кладки водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер, установка люков и крышек, замена разрушенных цементно-бетонных конструкций  на водопроводно-канализационных колодцах  и тепловых камерах.

## 5. Сроки реализации Программы

- Сроки реализации программы рассчитаны на 2011-2012 гг.

## 6. Объемы и источники финансирования

Финансирование  мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  бюджета МО «Асиновское городское поселение».

Ремонт  водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2011 году

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка плит перекрытия (круглых цементных плит) на водопроводных и канализационных колодцах | шт. | 20 |
| 2 | Установка плит перекрытия (прямоугольных цементных плит) на водопроводных и канализационных колодцах и тепловых камерах | шт. | 3 |
| 3 | Кладка кирпичных стен на водопроводно-канализационных колодцах и тепловых камерах | 1 м³ кладки | 5,82 |
| 4 | Установка люка | шт. | 33 |
|  | Легкого ППЛ-Л | шт. | 20 |
|  | Среднего ППЛ-С | шт. | 11 |
|  | Тяжелого ППЛ-Т | шт. | 2 |

Стоимость ремонтных работ  по восстановлению водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2011 году составляет  255940  рублей.

Адресный список на ремонт  водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2011 году

| № п/п | Адрес | Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходимость восстановления кирпичной кладки | Люк ППЛ-Л (шт.) | Люк ППЛ-С (шт.) | Люк ППЛ-Т (шт.) | 1ПП-15-2-и (шт.) | Плита КЦП 2-15-2 (шт.) |
| 1 | На пересечении ул. им. Гончарова и ул. Проектная | восстановить |  | 1 |  |  | 1 |
| 2 | пер. Северный (за магазином «Сибиряк») | восстановить | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | пер. Северный, 12 | - |  |  |  |  | 1 |
| 4 | пер. Северный, 17 | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | пер. Северный, (рядом с котельной «Дружба») | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 28 | восстановить |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. им. Чернышевского, 17а, 15 | восстановить | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Боровая, 7 | восстановить |  | 2 |  |  |  |
| 9 | ул. им. Ю. Гагарина, 4 | восстановить |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. им. Ю. Гагарина, 8 | - |  | 2 |  |  | 2 |
| 11 | ул. имени В.В. Липатова, 6а | - | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Ул. имени В.В. Липатова, 8 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | ул. имени Ленина, 68 | восстановить |  | 1 |  |  |  |
| 14 | ул. имени Ленина, 45 | восстановить |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. имени Ленина, 30 | - |  | 1 |  |  | 1 |
| 16 | ул. имени Ленина, 45 | восстановить (3) | 1 | 1 |  |  |  |
| 17 | ул. имени Ленина, 47 | - | 3 |  |  |  | 2 |
| 18 | ул. Николая Довгалюка, 2 | восстановить | 2 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Проектная, 3 | - |  |  | 1 |  | 1 |
| 20 | ул. Станционная, 24 | - |  |  |  |  | 1 |
| 21 | ул. Станционная, 22 | восстановить | 1 |  |  |  | 3 |
| 22 | ул. им. Олега Кошевого, 27 (тепловая камера) | Восстановить квадратную тепл.кам. | 1 |  |  | 2 |  |
| 23 | Остановка «Гора» | - | 2 |  |  |  | 2 |
| 24 | ул. Ивана Буева,68 | восстановить (2) |  | 2 |  |  |  |
| 25 | ул. Партизанская, 84 | восстановить |  |  | 1 |  |  |
| 26 | ул. имени Ленина, 40 | восстановить | 2 |  |  |  |  |
| 27 | На пресечении ул. Советская и ул. имени Ленина | восстановить |  | 1 |  |  |  |
| 28 | ул. Щорса, 43 (на въезде) | восстановить |  |  |  | 1 |  |
| 29 | ул. Щорса, 43 (детская площадка) | восстановить | 1 |  |  |  | 1 |
| 30 | ул. Партизанская, 70 | восстановить |  |  |  |  | 1 |

Ремонт  водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2012 году

№ пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. 1; Установка плит перекрытия (круглых цементных плит) на водопроводных и канализационных колодцах; шт.; 31. 2; Установка плит перекрытия (прямоугольных цементных плит) на водопроводных и канализационных колодцах и тепловых камерах; шт.; 10. 3; Кладка кирпичных стен на водопроводно-канализационных колодцах и тепловых камерах; 1 м³ кладки; 5,43. Установка люка; шт.; 78. Легкого ППЛ-Л; шт.; 33. Среднего ППЛ-С; шт.; 34. Тяжелого ППЛ-Т; шт.; 11. Стоимость ремонтных работ по восстановлению водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2012 году составляет 486923 рублей. Адресный список на ремонт водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2012 году № п/п; Адрес; Наименование. Необходимость восстановления кирпичной кладки; Люк ППЛ-Л (шт.); Люк ППЛ-С (шт.); Люк ППЛ-Т (шт.); 1ПП-15-2-и; Плита КЦП 2-15-2 (шт.). 1; ул. Советская, 19; восстановить; 1. 2; ул. им. Гончарова, 56; -; 1; 1. 3; ул. им. Крупской, 16; -; 1. 4; ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 40; -; 1; 1. 5; ул. Советская, 53; -; 1; 1. 6; на пересечении ул. Линейная и ул. Р.Добровольцев; -; 1; 1. 7; ул. им. Д.Фурманова, 56; -; 1; 1. 8; Ул. Сентябрьская, 73; -; 1. 9; ул. Павлика Морозова, 3; восстановить; 1. 10; ул. Тельмана у МУПЦ; восстановить; 2. 11; ул. им. Олега Кошевого, 27, 24; -; 1; 1. 12; ул. Транспортная, 2; -; 1; 1. 13; Ул. Транспортная, 2 (тепловая камера); -; 1; 1. 14; ул. Боровая, 4; восстановить; 5; 3. 15; ул. Строителей, 5 (тепловая камера); -; 1; 1. 16; на территории МОУ СОШ № 5; восстановить; 1. 17; ул. Песочная, 2; -; 1; 1. 18; ул. Центральная, 8, 9, 11; -; 1; 3; 3. 19; ул. имени Дзержинского, 5; восстановить; 1; 1. 20; ул. имени Дзержинского, 13; -; 1; 1. 21; ул. им. Ивана Черных, 14; -; 1; 1; 1. 22; ул. Челюскина, 14; -; 1. 23; ул. Ивана Буева , 68; -; 1; 1. 24; ул. Сельская, 46; восстановить; 1. 25; ул. Сельская, 44а, 49; -; 2. 26; пер. Северный, 14; -; 1; 1. 27; пер. Северный (возле котельной «Дружба»); -; 1. 28; Котельная «Дружба»; -; 2; 2; 4. 29; ул. им. Ю. Гагарина, 3 (тепловая камера); -; 1; 1. 30; На пересечении ул. им. Ю. Гагарина и Лесовозной дороги; -; 2. 31; Ул. им. Ивана Черных, 53; -; 1. 32; Ул. им. Ивана Черных, 53; восстановить. 33; Между домов по ул. им. Олега Кошевого, 27 и ул. Строителей 7а (тепловая камера); -; 1. 34; Ул. Боровая, 19; -; 1; 1. 35; На пересечении ул. Строителей и ул. Боровая; -; 1; 1. 36; Ул. Строителей, 5 (тепловая камера); -; 1; 1. 37; Возле котельной на ул. Тельмана; -; 1. 38; Ул. Войкова, 80; -. 39; Ул. Войкова, 82; восстановить; 2. 40; Ул. Войкова, 86; восстановить; 1; 1. 41; Ул. Стадионная, 45; восстановить; 1. 42; Ул. Партизанская, 82; восстановить; 1. 43; ул. Станционная, 24; -; 2. 44; ул. имени В.В. Липатова, 27; восстановить; 1; 1. 45; ул. Проектная,11; восстановить; 1; 1. 46; ул. Проектная,10; восстановить; 1; 1. 47; ул. имени Ленина, 88; восстановить; 1. 48; ул. АВПУ, 2, 4; восстановить; 2. 49; на пересечении ул. Войкова и ул. Павлика Морозова; -; 1; 1. 50; ул. АВПУ, 2; -; 1; 1. 51; ул. АВПУ, 6; восстановить; 1. 52; ул. АВПУ тепловая камера у д/с "Сказка"; -; 1; 1. 53; ул. Транспортная, 12; -; 1; 1. 54; ул. Рабочая, 103; -; 1. 55; ул. имени Ленина, 92а; -; 1; 1. 56; ул. АВПУ, 4; -; 1; 1. 57; пересечение ул. им. Макарова и ул. Проектная; восстановить; 1; 1. 58; ул. им. Нахимова, 8; восстановить; 2; 2. 59; ул. Строителей, 9; -; 1; 1. 60; ул. 9 Мая, 66; -; 1. ## 7. Ожидаемый эффект от реализации Программы - Повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Асино; - эффективное использование коммунальных ресурсов; - исключение несчастных случаев в связи с попаданием в открытые колодцы людей и животных. ## 8. Система организации контроля над исполнением Программы. Ответственным за реализацию Программы является Администрация Асиновского городского поселения, отчет о реализации программы составляется ежеквартально. Для осуществления строительного контроля над производством работ обязательное привлечение специализированной организации. Контроль над целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется Советом Асиновского городского поселения.